罗定市农村生活污水治理攻坚行动方案

（2021-2025年）

2023年6月

# 目   录

一、总体要求	1

二、工作目标	2

三、工作任务	3

四、保障措施	11

附件1 罗定市涉及重点区域村庄的类型与名称	14

附件2 罗定市各镇街农村生活污水治理示范点	15

附件3 罗定市农村生活污水治理分年度攻坚任务及建设费用匡算表	16

附件4罗定市各镇街老旧、废弃设施提升改造及管网修复完善工程清单	20

附件5 罗定市各镇街一村一策治理台账（2021-2025年）	30

附件6 罗定市各镇街主要推进模式及建设、运维资金估算统计表	183

为深入践行习近平生态文明思想，贯彻落实党中央、国务院关于实施乡村振兴战略、推进农村人居环境整治的系列决策部署，根据《云浮市农村生活污水治理攻坚行动方案（2021-2025年）》工作要求，加快农村生活污水治理，补齐人居环境短板，结合我市实际，制定本方案。

# 一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入实施乡村振兴战略，按照我省关于实施“三农”领域突出短板“九大攻坚”行动的要求，以提高农村生活污水治理率、设施有效运行率和村民满意率为目标，因地制宜选择治理模式，提高工程建设质量，提升运维保障水平，强化农村基层社会治理实践，促进农村生态环境明显改善，为全面推进乡村振兴奠定坚实的生态环境基础。

（二）基本原则

突出重点、有序推进。优先治理人口规模大且居住集中区域、村民治理需求迫切、中心村、水源保护区、乡村振兴示范带、重点流域等重点区域内农村生活污水。结合各镇（街道）实际情况，差别化设置治理目标任务。

因地制宜、一村一策。根据村庄人口规模、地理环境、排水现状等，确定“一村一策”治理模式，优先选择成熟可靠、低成本、易维护的处理工艺。对于人口少、周边受纳水体丰富的村庄优先采用资源化利用模式。

完善机制、建管并重。建立健全长效运维管护机制，统筹谋划推动处理设施、管网的建设和运行维护。强化工程建设质量监督管理，确保建一个成一个，畅通社会监督渠道，切实保障设施有效长期运行。

明确责任、公众参与。压实属地政府主体责任，充分发挥镇村组织和农民工匠作用，调动农民参与积极性，提高农民参与度，畅通村民监督反馈渠道，保障农民的决策权、参与权与监督权。

多元投入、形成合力。积极申报中央专项资金及省级涉农资金，用好相关金融政策，拓宽资金筹措渠道，建立健全财政负担、企业投资、镇村自筹和社会支持的多元投入机制。

# 二、工作目标

（一）总体目标

以人口规模大且居住集中区域、中心村、饮用水水源保护区、乡村振兴示范带和重点流域等重点区域范围梯次推进农村生活污水建设治理。

——到2025年底，罗定市农村生活污水治理率达75%以上，农村生活污水处理设施有效运行率不低于70%，村民满意率不低于80%，基本建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督的“五有”运维管理体系。

（二）年度目标

——到2023年底前，新增完成193个自然村农村生活污水治理，治理率达到59%以上，力争设施有效运行效率达70%以上。

——到2024年底前，新增完成350个自然村农村生活污水治理，农村生活污水治理率达到69%以上，基本完成老旧、破损处理设施升级改造工作。

——到2025年底前，新增完成235个自然村农村生活污水治理，农村生活污水治理率达到75%以上，村民满意率不低于80%，建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督的长效运维管理体系。

# 三、工作任务

（一）因地制宜，示范带动，梯次推进农村污水治理

1.突出重点。优先治理人口规模大且居住集中区域、村民治理需求迫切、中心村、饮用水水源保护区、乡村振兴示范带、重点流域及其他重点治理区域内的村庄。位于城镇周边的自然村优先纳入城镇生活污水处理厂处理，并加强配套管网的建设；人口规模较大且相对聚集的村庄可建设污水处理设施及配套管网；人口规模小、居住分散的自然村或片区，在无黑臭水体且周边水环境容量足够的前提下，就近就地污水资源化利用。纳入合并、撤并、搬迁及城市化改造计划的自然村可结合规划合理安排生活污水治理工作。

2.示范引领。在罗镜镇（南片区）、围底镇（东片区）、素龙街道（中部区）、加益镇和泗纶镇（西片区）及罗平镇（东南片区），分别选择罗镜镇的龙岩村（会城、邱屋、岭脚村）、围底镇的莲塘头村（莲塘头）、素龙街道的新塘村（新塘）、加益镇的木寨村（木寨、合水村）、泗纶镇的胜乐村（大书馆、龙园岗、广醒、风柜口）和高和村（大办、陈屋村）及罗平镇的双莲村（双莲）作为示范点，探索农村生活污水治理结合乡村振兴和黑臭水体一体化整治，统筹推进农村改厕与生活污水治理。

3.明晰任务。2023年至2025年，新增累计完成778个自然村农村生活污水的治理。各年度各镇（街道）工作任务见附件5。各镇（街道）根据攻坚任务清单有序推进工作，按时完成农村污水治理任务。

（责任单位：各镇人民政府、街道办事处;指导单位: 云浮市生态环境局罗定分局牵头，罗定市农业农村局、市发展和改革局、市自然资源局、市住房和城乡建设局、市水务局等按职责负责。）

（二）高质量推进新增治理设施建设

1.合理选择处理工艺。新建处理设施及配套管网的村庄，优先采用无动力厌氧+人工湿地污水处理等具有投入少、运行成本低特点的系统，尽量减少分散一体化设施数量。

2.开展农村生活污水收集管网建设。纳入治理范围的自然村实现污水应收尽收，优化管网布局，实现管网周边农户应接尽接。

3.加强建设质量管控。严格按照《广东省农村生活污水治理技术指引（试行）》《广东省农村生活污水处理设施建设技术规程》《广东省农村生活污水处理设施运营维护与评价标准》等相关建设标准规范等要求，严把设计关、材料关、施工关、验收关，确保设施正常运行，保证资金使用效率和项目达到预期目标。

（责任单位：各镇人民政府、街道办事处；指导单位：罗定市住房和城乡建设局、市水务局牵头，市发展和改革局、市自然资源局、市农业农村局、云浮市生态环境局罗定分局等按职责负责。）

（三）有序推进老旧、废弃设施及问题管网提升改造

2023年底前累计完成41个自然村老旧、废弃设施及问题管网提升改造工程。至2024年底前，完成全部64个老旧、废弃设施及问题管网提升改造工程。

1.老旧、废弃设施提升改造。对于已建老旧、损坏、设计规模不符合实际需求等的设施，开展设施提升改造；对处于建设状态且停滞施工时间较长、主体设施存在质量问题、功能单元缺失导致废弃闲置的老旧、废弃设施开展修复；对闲置的设施宜纳入新建设施运维管理统筹考虑。

2.管网完善与修复。对于污水收集管网配套不完善、覆盖率低的自然村，应充分考虑现有管道基础，延伸主、支管覆盖范围；对于管网存在质量问题、高程设计不合理的自然村，应结合现场实际情况，开展管网修复增效工程；针对管网与设施未接通或衔接不畅的自然村，落实主管与接户管有效衔接；针对管网堵塞的自然村，开展管网清淤和疏通工作。

（责任单位：各镇人民政府、街道办事处；指导单位：罗定市住房和城乡建设局、市水务局牵头，市农业农村局、云浮市生态环境局罗定分局等按职责负责。）

（四）积极推动农村生活污水资源化利用

对于居住较分散，常住人口较少或密度小且不在各级水源保护区的自然村，要充分利用既有水塘和洼地、生化塘、农田、林地、草地或房前屋后小果园、小菜园、小花园、小公园（四小园）等作为消纳处理的受纳体，进行资源化利用。实施资源化利用的自然村应定期开展自然村内主要水体监测和治理成效评估，未达到要求的需结合原因加强整改和管护。至2025年底，新增累计完成309个自然村农村污水的资源化利用。

（责任单位：各镇人民政府、街道办事处；指导单位：市水务局、市农业农村局牵头，市住房和城乡建设局、云浮市生态环境局罗定分局等按职责负责。）

（五）建管并重，推动长效化运维管理

1.明确运维管理责任主体。由罗定市政府为责任主体、乡镇政府和街道办事处为落实主体，鼓励村集体经济组织或村民进行运行维护，建立相应责任制度。罗定市主管部门研究制定具体的运行维护管理办法和考核制度，明确村庄污水治理设施产权归属及设施运维管理单位，合理确定运维主体和模式。镇（街道）牵头落实本行政区域内农村生活污水处理设施和管网的日常运行和维护管理工作。

2.明确运维管理模式。各乡镇政府合理选择城乡一体化运维、第三方专业运维、村民自运维等运维模式，制定或完善《农村生活污水处理设施运行维护管理办法》并抓紧印发实施。部分规模较小、工艺简单、运行维护技术要求较低的农村生活污水处理设施，可由镇（街道）委托村（居）委会运行维护，并将运行维护管理工作落实到村（居）委会具体责任人。有条件的地区可将全区城镇污水处理厂、污水管网、合流管网、雨污泵（闸）站及城区主干道排水设施实行一体化管理，切实理顺排水管理体制。

3.加强人员管理培训。各运维单位应遵守有关规定，明确专职人员，做好运行记录，定期开展运行维护培训。各级管理机构应对运维队伍进行专业知识、运维操作等方面的岗前现场培训，应当建立运行维护管理工作考核和年度报告制度。

4.严格水质监测。要落实国家、省、市关于农村生活污水处理设施水质监测的要求，云浮市生态环境局罗定分局定期开展日处理能力20吨及以上的农村生活污水处理设施出水水质监测，实时掌握设施运行情况，建立数据台账。每年对各乡镇至少开展四次农村生活污水处理设施运维情况抽查，对发现设施运行不正常、出水水质不达标等问题的，提出限期整改要求，逾期未整改到位的，约谈相关单位负责人。

（责任单位：各镇人民政府、街道办事处；指导单位：云浮市生态环境局罗定分局、市住房和城乡建设局牵头，市发展和改革局、市财政局、市水务局、市农业农村局按职责负责。）

（六）提升镇级污水治理能力

继续推进镇级污水处理厂及配套管网建设，消除镇区管网空白区，提高污水收集率和处理率。加快推进镇级污水处理厂提标改造，提升污水处理厂运行效率。

（责任单位：各镇人民政府、街道办事处；指导单位：市住房和城乡建设局牵头，市发改局、市水务局、云浮市生态环境局罗定分局等按职责负责。）

（七）探索实施数字化监督管理

鼓励有条件的镇街建立农村生活污水治理数字化管理系统，建立电子台账，通过电量、流量数据、视频监控等方式进行实时监管，开展数据信息的分析预警，逐步实现基础信息数字化、问题处置便捷化、辅助决策智能化。

（责任单位：市政务服务数据管理局；云浮市生态环境局罗定分局牵头，市住房和城乡建设局、市水务局、市农业农村局等按职责配合。）

（八）多渠道筹措资金

全市农村生活污水治理工程测算资金需求共约12.79亿元。其中纳入城镇污水处理系统管网建设工程投资估算约0.82亿元，新建污水处理设施及配套管网建设工程投资估算约9.21亿元，资源化利用投资估算约1.00亿元，管网修复和老旧设施改造工程投资估算约1.14亿元，2021-2025年全市设施及管网运维资金合计约0.63亿元。

一是积极争取中央和省级财政补助资金，加强与生态环境、住建、农业农村等部门之间的沟通协调，做好农村生活污水治理项目库储备工作；二是通过增发政府专项债券、申请国开行等政策性银行中长期低息贷款等方式拓宽资金筹措渠道；三是鼓励和引导企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认建等形式，参与农村生活污水治理设施建设；四是在条件成熟区域，鼓励探索建管一体化、供排一体化，推行使用者付费运营模式，合理确定付费标准，研究考虑将污水处理成本纳入供水或生活垃圾处理费用；五是在基础条件薄弱地区，可结合《广东省在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的实施意见》有关要求，推行以工代赈。

（责任单位：各镇人民政府、街道办事处；指导单位：罗定市财政局、市农业农村局牵头，市发展和改革局、市住房和城乡建设局、市水务局、云浮市生态环境局罗定分局按职责负责）。

# 四、保障措施

（一） 强化组织领导

强化组织领导，将农村生活污水整治作为一项整治任务来抓。高位推进抓攻坚，成立全市“农村生活污水集中攻坚战”领导小组，建议市长任组长、常务副市长任常务副组长，其他副市长、市政府党组成员副组长，市委相关部门和市政府部门主要领导为成员。任务分解抓攻坚，就整治任务进行分解量化，以分片包干的方式，明确每个片区专项整治的市政府牵头副市长、牵头部门和配合部门，建立健全了任务清单、进度清单、工作清单、推进措施。跟踪督导抓攻坚，深入攻坚现场，实施督导检查，查“病灶”、找“病因”、拔“病根”，破解责任链条、制度成果、管理办法、工作机制等制度机制难题。

（二）加强资金保障

建立农村生活污水治理项目库，争取申报中央、省专项资金支持，按相应比例统筹安排和使用土地出让收益、省级重点流域生态保护补偿资金、乡村振兴试点示范专项资金等涉农、涉水资金，保障农村生活污水治理设施建设及运维。建立和完善多元投入机制，畅通项目合作渠道，可研究政府直接投资和注入投资项目资本金相结合的方法筹集建设资金。积极推行生态环境导向的开发模式（EOD模式），发挥政府投资撬动作用，采取以奖代补、先建后补、以工代赈等多种方式，吸引各方人士通过投资、捐助、认建形式，支持农村生活污水治理项目建设和运行维护，逐步探索多元化的运行保障机制。

（三）落实政策支持

建立涉及项目立项、用地、规划、环评、招投标等环节的绿色联动审批通道，合理简化审批程序，提高审批效率。落实农村生活污水治理设施用电、用地和运维经费保障支持政策，保障农村生活污水处理设施用地需求，减轻设施运行成本。财政部门要按规定程序办理资金拨付手续，根据项目建设进度及时落实资金。

（四）	加强技术支撑

组建地方专家库，组织高等院校、科研机构等针对我市农村生活污水治理存在的问题和难点开展驻点型专题研究，不断提升我市农村污水治理水平。加强实用技术以及成功示范案例推介交流，提供生活污水处理设施从管网设计施工、处理技术产品选用、设施建设安装到日常运行维护等全过程管理指导和技术培训。

（五）强化监督考核

成立工作专班，统筹协调、督促指导集中攻坚行动，突出“专业”“专心”，市政府将派出综合督查组，以分片包干的方式，坚持每季度至少一次，核查各片区主要责任部门建设进度和资金落实情况。定期评估生活污水处理设施建设及运营维护情况，将已建污水处理设施是否真正起作用、发挥效益作为督查考核评判要点之一。会同组织部门，加强考核结果的运用。

- 附件1 罗定市涉及重点区域村庄的类型与名称

| 序号 | 重点区域村庄类型 | 涉及的重点区域名称 | 涉及（待）治理的自然村总数（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人口规模大且集中的村庄 | 船步镇船船北村委会、船东村委会、大围村委会、蓝村村委会、龙岗村委会、云罗村委会；附城街道塔脚村委会、同仁村委会；华石镇大未村委、古范村委、莫村村委；罗平镇古莲冲村委会、罗周围村委会、牛路村委会、平垌村委会、双莲村委会、泗盆村委会、榃北村村委会、榃西村委会、榃阳村委会、榃西村委；满塘镇满东村委；双东街道双东村委；泗纶镇连城村委、荣安村委；素龙街道大榄村委会、凤塘村委会、凤西村委会、马兰村委会、平南村委会、上宁村委会、思围村委会、潭井村委会、桃子埇村委会、新塘村委会、埇表村委会、中村村委会；太平镇励志村委、埒口村委、木利村委、太西村委、潭白村委；围底镇城围村委会、古模村委会、宦塘村委会、朗社村委会、莲塘头村委会、秋风村委会、陀埇村委会、文岗村委会、杨村村委会等 | 75 |
| 2 | 中心村 | 连州镇连北村委、围底镇五华村委、榃滨镇榃滨村委、罗平镇古莲冲村委、罗平镇榃东村委、船步镇红岭村委 | 14 |
| 3 | 水源保护区 | 黎木坑水库水源保护区、山垌水库水源保护区、云河水源保护区、罗光水库水源保护区、泗纶河上电站水源保护区、蒲垌石氹面饮用水源保护区、湘垌水库水源保护区、高竹村铁路坑水源保护区、双合上云河尾水源保护区 | 11 |
| 4 | 乡村振兴示范带 | “十里长虹”乡村振兴风貌带、“竹梦世界 稻乡泗纶” 乡村振兴风貌带 | 54 |
| 5 | 重点流域 | 罗定江流域 | 210 |
| 小计（去掉重复） |  |  | 346 |

注：（待）治理统计时间为2022年。

- 附件2 罗定市各镇街农村生活污水治理示范点

| 序号 | 片区 | 镇（街） | 行政村 | 自然村 | 治理模式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南片区 | 罗镜镇 | 龙岩村委 | 会城、邱屋、岭脚村 | 建设处理设施 | / |
| 2 | 东片区 | 围底镇 | 莲塘头村 | 莲塘头 | 建设处理设施 | / |
| 3 | 西片区 | 加益镇 | 木寨村委 | 木寨、合水村 | 建设处理设施 | / |
| 4 |  | 泗纶镇 | 胜乐村委 | 大书馆、龙园岗、广醒、风柜口 | 建设处理设施 | 乡村振兴风貌带 |
| 5 |  | 泗纶镇 | 高和村委 | 大办、陈屋村 | 建设处理设施 | / |
| 6 | 中部区 | 素龙街道 | 新塘村委 | 新塘村 | 建设处理设施 | / |
| 7 | 东南片区 | 罗平镇 | 双莲村 | 双莲村 | 建设处理设施 | 乡村振兴风貌带 |

附件3 罗定市农村生活污水治理分年度攻坚任务及建设费用匡算表

| 镇街 | 主要治理模式 | 2022年 |  | 2023年 |  | 2024年 |  | 2025年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新增建设自然村数量 | 建设资金匡算（万元） | 新增建设自然村数量 | 建设资金匡算（万元） | 新增建设自然村数量 | 建设资金匡算（万元） | 新增建设自然村数量 | 建设资金匡算（万元） |
| 船步镇 | 小计 | 5 | 1193 | 9 | 3373 | 12 | 1577 | 3 | 265 |
|  | 建设设施 | 2 | 405 | 8 | 3208 | 4 | 1497 | 3 | 265 |
|  | 纳厂模式 | 3 | 788 | 1 | 165 | / | / | / | / |
|  | 资源化利用 | / | / | / | / | 8 | 80 | / | / |
| 分界镇 | 小计 | 7 | 454 | / | / | 10 | 304 | 26 | 528 |
|  | 建设设施 | 7 | 454 | / | / | 3 | 250 | 2 | 315 |
|  | 资源化利用 | / | / | / | / | 7 | 54 | 24 | 213 |
| 附城街道 | 小计 | 5 | 187 | / | / | 15 | 2343 | 5 | 1390 |
|  | 建设设施 | 1 | 144 | / | / | 9 | 2248 | 5 | 1390 |
|  | 资源化利用 | 4 | 44 | / | / | 6 | 95 | / | / |
| 华石镇 | 小计 | 6 | 432 | 4 | 1796 | 1 | 17 | / | / |
|  | 建设设施 | 6 | 432 | 4 | 1796 | 1 | 17 | / | / |
| 加益镇 | 小计 | 4 | 25 | / | / | / | / | 2 | 53 |
|  | 建设设施 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 资源化利用 | 4 | 25 | / | / | / | / | 2 | 53 |
| 金鸡镇 | 小计 | 7 | 873 | / | / | / | / | 4 | 1184 |
|  | 建设设施 | 7 | 873 | / | / | / | / | 4 | 1184 |
| 黎少镇 | 小计 | 3 | 436 | 5 | 755 | 7 | 186 | / | / |
|  | 建设设施 | 3 | 436 | 4 | 741 | 1 | 155 | / | / |
|  | 资源化利用 | / | / | 1 | 14 | 6 | 31 | / | / |
| 连州镇 | 小计 | 27 | 1911 | 1 | 150 | 13 | 1571 | 7 | 137 |
|  | 建设设施 | 18 | 1703 | 1 | 150 | 8 | 1498 | 1 | 90 |
|  | 纳厂模式 | 1 | 124 | / | / | / | / | / | / |
|  | 资源化利用 | 8 | 84 | / | / | 5 | 73 | 6 | 47 |
| 龙湾镇 | 小计 | 7 | 279 | 1 | 108 | 3 | 16 | 1 | 105 |
|  | 建设设施 | 4 | 255 | 1 | 108 | / | / | 1 | 105 |
|  | 资源化利用 | 3 | 24 | / | / | 3 | 16 | / | / |
| 罗镜镇 | 小计 | 1 | 8 | 2 | 159 | 31 | 1074 | 68 | 3414 |
|  | 建设设施 | / | / | 2 | 159 | 4 | 618 | 17 | 2607 |
|  | 资源化利用 | 1 | 8 | / | / | 27 | 456 | 51 | 807 |
| 罗平镇 | 小计 | 27 | 4674 | 10 | 3064 | 18 | 5771 | 4 | 1129 |
|  | 建设设施 | 3 | 373 | 10 | 3064 | 16 | 5712 | 4 | 1129 |
|  | 纳厂模式 | 23 | 4281 | / | / | / | / | / | / |
|  | 资源化利用 | 1 | 20 | / | / | 2 | 59 | / | / |
| 满塘镇 | 小计 | 7 | 552 | 6 | 1258 | 1 | 290 | / | / |
|  | 建设设施 | 6 | 543 | 6 | 1258 | 1 | 290 | / | / |
|  | 资源化利用 | 1 | 10 | / | / | / | / | / | / |
| 苹塘镇 | 小计 | 18 | 1317 | 1 | 393 | 2 | 203 | 1 | 160 |
|  | 建设设施 | 11 | 1243 | 1 | 393 | 2 | 203 | 1 | 160 |
|  | 资源化利用 | 7 | 74 | / | / | / | / | / | / |
| 生江镇 | 小计 | 7 | 620 | / | / | 16 | 1192 | 9 | 704 |
|  | 建设设施 | 7 | 620 | / | / | 6 | 1033 | 3 | 631 |
|  | 资源化利用 | / | / | / | / | 10 | 159 | 6 | 73 |
| 双东街道 | 小计 | 2 | 217 | 2 | 1229 | 10 | 1770 | 6 | 673 |
|  | 建设设施 | 2 | 217 | 2 | 1229 | 8 | 1717 | 3 | 612 |
|  | 资源化利用 | / | / | / | / | 2 | 53 | 3 | 61 |
| 泗纶镇 | 小计 | 10 | 363 | 1 | 10 | 17 | 3798 | 3 | 225 |
|  | 建设设施 | 2 | 229 | / | / | 17 | 3798 | 2 | 203 |
|  | 资源化利用 | 8 | 134 | 1 | 10 | / | / | 1 | 22 |
| 素龙街道 | 小计 | 2 | 248 | 10 | 4987 | 17 | 6726 | 3 | 1244 |
|  | 建设设施 | 2 | 248 | 6 | 3932 | 17 | 6726 | 3 | 1244 |
|  | 纳厂模式 | / | / | 4 | 1056 | / | / | / | / |
| 太平镇 | 小计 | 1 | 178 | 10 | 5027 | / | / | 43 | 6135 |
|  | 建设设施 | 1 | 178 | 10 | 5027 | / | / | 28 | 5871 |
|  | 资源化利用 | / | / | / | / | / | / | 15 | 264 |
| 榃滨镇 | 小计 | 16 | 1461 | 5 | 261 | 19 | 251 | 3 | 115 |
|  | 建设设施 | 6 | 615 | 1 | 95 | 1 | 105 | 1 | 93 |
|  | 纳厂模式 | 9 | 835 | 1 | 140 | / | / | / | / |
|  | 资源化利用 | 1 | 12 | 3 | 26 | 18 | 146 | 2 | 22 |
| 围底镇 | 小计 | 3 | 163 | 13 | 6634 | 6 | 2529 | 2 | 717 |
|  | 建设设施 | 1 | 134 | 12 | 5866 | 6 | 2529 | 2 | 717 |
|  | 纳厂模式 | / | / | 1 | 769 | / | / | / | / |
|  | 资源化利用 | 2 | 29 | / | / | / | / | / | / |

- 附件4罗定市各镇街老旧、废弃设施提升改造及管网修复完善工程清单

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 服务自然村名称 | 设施名称 | 处理规模（吨/日） | 存在主要问题 | 提升改造工程类别 | 设施修复/提升改造 | 管网修复/完善 | 工程总投资（万元） | （计划）完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船步镇 | 船东村委会 | 勒标 | 船步镇污水处理厂 | 3000 | 还未建设管网 | 管网修复完善 | / | 新建 | 500 | 2022年 |
| 2 | 船步镇 | 船东村委会 | 三达 | 船步镇污水处理厂 | 3000 | 还未建设管网 | 管网修复完善 | / | 新建 | 500 | 2022年 |
| 3 | 船步镇 | 船北村委会 | 田头 | 船步镇污水处理厂 | 3000 | 设施未建设完成，管网未完善 | 管网修复完善 | 大修 | 新建 | 500 | 2022年 |
| 4 | 附城街道 | 丰盛村委会 | 崔梁 | 崔梁自然村污水处理设施 | 30 | 未铺设管道，明渠末端截污。 | 管网修复完善 | / | 新建 | 91 | 2022年 |
| 5 | 附城街道 | 塔脚村委会 | 渔湾 | 罗定市第五生活污水处理厂 | 10000 | 其余部分准备接入新建污水厂 | 管网修复完善 | / | 新建 | 700 | 2022年 |
| 6 | 附城街道 | 塔脚村委会 | 石龙 | 附城街道污水处理厂 | 4000 | 设施未建设完成，管网未完善 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 新建 | 500 | 2023年 |
| 7 | 华石镇 | 三屋村委会 | 新三屋 | 新三屋自然村污水处理设施 | 60 | 设施管护不到位，管网未完善或堵塞 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 中修 | 49 | 2023年 |
| 8 | 华石镇 | 寨脚村委会 | 古玉塘村 | 古玉塘和乌菜塘村污水站 | 20 | 设施管护不到位 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 小修 | 小修 | 7 | 2024年 |
| 9 | 加益镇 | 合江村委会 | 三队 | 三队自然村污水处理设施 | 25 | 只接了化粪池污水，生活污水未接入 | 管网修复完善 | / | 新建 | 80 | 2023年 |
| 10 | 加益镇 | 合江村委会 | 高架 | 高架自然村污水处理设施 | 25 | 设施管护不到位，管网未完善或堵塞 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 小修 | 15 | 2023年 |
| 11 | 加益镇 | 双益村委会 | 下马 | 加益镇污水处理厂 | 600 | 正在施工，检查井内管道被淹没，污水存在检查井，还未通入污水处理厂。 | 管网修复完善 | / | 新建 | 200 | 2023年 |
| 12 | 加益镇 | 双益村委会 | 上马 | 加益镇污水处理厂 | 600 | 污水厂在试运行阶段。管网正在施工。 | 管网修复完善 | / | 新建 | 200 | 2023年 |
| 13 | 金鸡镇 | 洪塘村委会 | 田心 | 田心自然村污水处理设施 | 30 | 设施管护不到位，管网未完善或堵塞 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 小修 | 66 | 2023年 |
| 14 | 金鸡镇 | 金鸡镇坪塘村委会 | 大罩 | 大罩污水处理池 | 20 | 管网破损 | 管网修复完善 | 大修 | 小修 | 45 | 2023年 |
| 15 | 金鸡镇 | 金鸡镇坪塘村委会 | 化龙岗 | 化龙岗污水处理池 | 20 | 设施管护不到位，管网堵塞 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 小修 | 23 | 2023年 |
| 16 | 金鸡镇 | 金鸡镇坪塘村委会 | 鸡岭 | 鸡岭污水处理池 | 30 | 设施和管网未完善 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 大修 | 56 | 2024年 |
| 17 | 金鸡镇 | 金鸡镇坪塘村委会 | 榄榜 | 榄榜污水处理池 | 30 | 设施和管网未完善 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 大修 | 66 | 2024年 |
| 18 | 黎少镇 | 大塘村委会 | 大塘二 | 大塘二自然村污水处理设施 | 50 | 污水收集处理效果较差 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 小修 | 35 | 2023年 |
| 19 | 连州镇 | 万车村委会 | 古屯 | 古屯自然村污水处理设施 | 20 | 设施未建设完成 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 小修 | 33 | 2023年 |
| 20 | 连州镇 | 木坪村委会 | 松木脚 | 松木脚自然村污水处理设施 | 20 | 设施管护不到位，管网未完善或堵塞 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 小修 | 26 | 2023年 |
| 21 | 连州镇 | 连州村委会 | 连州寨 | 连州镇污水处理厂 | 300 | 设施未建设完成，管网未完善 | 管网修复完善 | 大修 | 新建 | 200 | 2022年 |
| 22 | 连州镇 | 连州村委会 | 圩头 | 连州镇污水处理厂 | 300 | 设施未建设完成，管网未完善 | 管网修复完善 | 大修 | 新建 | 200 | 2022年 |
| 23 | 罗镜镇 | 塘埇村委会 | 发扬 | 发扬自然村污水处理设施 | 20 | 仅有设施，未建管网 | 管网修复完善 | / | 新建 | 197 | 2023年 |
| 24 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 崔屋 | 崔屋自然村污水处理设施 | 20 | 已有设施，管网未建 | 管网修复完善 | / | 新建 | 139 | 2023年 |
| 25 | 罗镜镇 | 镜南村委会 | 东风 | 东风自然村污水处理设施 | 20 | 管网未建 | 管网修复完善 | / | 新建 | 103 | 2023年 |
| 26 | 罗镜镇 | 龙星村委会 | 古调坡 | 古调坡自然村污水处理设施 | 20 | 管网未建 | 管网修复完善 | / | 新建 | 135 | 2023年 |
| 27 | 罗平镇 | 平垌村委会 | 大屋垌 | 大屋垌自然村污水处理设施 | 50 | 未安装机电设备、无盖板、未安装机电设备 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 中修 | 571 | 2022年 |
| 28 | 罗平镇 | 榃阳村委会 | 榃阳 | 榃阳自然村污水处理设施 | 24 | 设施未建设完成 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 中修 | 157 | 2023年 |
| 29 | 罗平镇 | 竹围村委会 | 竹围 | 竹围自然村污水处理设施 | 20 | 设施管护不到位，管网未完善或堵塞 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 小修 | 185 | 2023年 |
| 30 | 罗平镇 | 古莲冲村委会 | 古莲冲 | 罗平镇污水处理厂 | 1000 | 设施未建设完成，管网未完善 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 新建 | 200 | 2023年 |
| 31 | 罗平镇 | 山田村委会 | 乌石垌 | 罗平镇污水处理厂 | 1000 | 设施未建设完成，管网未完善 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 新建 | 150 | 2022年 |
| 32 | 满塘镇 | 满南村委会 | 桅秆 | 桅秆自然村污水处理设施 | 24 | 设施管护不到位，管网未完善或堵塞 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 小修 | 54 | 2023年 |
| 33 | 满塘镇 | 黄金满村委会 | 思罗 | 思罗自然村污水处理设施 | 30 | 设施管护不到位，管网未完善或堵塞 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 小修 | 40 | 2023年 |
| 34 | 满塘镇 | 石碑村委会 | 邹屋 | 满塘镇污水处理厂 | 1000 | 设施未建设完成，管网未完善 | 管网修复完善 | / | 新建 | 250 | 2023年 |
| 35 | 苹塘镇 | 良官村委会 | 山下 | 山下自然村污水处理设施 | 30 | 设施管护不到位，管网破损 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 小修 | 56 | 2022年 |
| 36 | 苹塘镇 | 良官村委会 | 隔江 | 隔江自然村污水处理设施 | 53 | 设施管护不到位，管网未完善或堵塞 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 小修 | 106 | 2022年 |
| 37 | 苹塘镇 | 龙吉村委会 | 磨针 | 磨针自然村污水处理设施 | 60 | 设施管护不到位，管网堵塞 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 中修 | 222 | 2022年 |
| 38 | 苹塘镇 | 苹塘镇良官村委会 | 金桔 | 金桔污水处理池 | 30 | 管网未完善 | 管网建设 | 小修 | 大修 | 178 | 2023年 |
| 39 | 苹塘镇 | 苹塘镇良官村委会 | 深坑边 | 深坑边污水处理池 | 55 | 管网破损 | 管网修复完善 | 小修 | 大修 | 183 | 2023年 |
| 40 | 苹塘镇 | 苹塘镇周沙村委会 | 乌龙 | 乌龙污水处理池 | 70 | 未接入户 | 管网修复完善 | 小修 | 大修 | 462 | 2024年 |
| 41 | 苹塘镇 | 良官村委会 | 龙塘 | 龙塘污水处理站 | 60 | 管网堵塞 | 管网修复完善 | 小修 | 大修 | 105 | 2024年 |
| 42 | 苹塘镇 | 龙吉村委会 | 状元窿 | 状元窿污水处理池 | 70 | 管网堵塞 | 管网修复 | / | 中修 | 138 | 2024年 |
| 43 | 生江镇 | 生江村委会 | 新蓬 | 新蓬自然村污水处理设施 | 30 | 管网未建设 | 管网修复完善 | 大修 | 小修 | 39 | 2023年 |
| 44 | 生江镇 | 里午村委会 | 石氹十队 | 石氹十队自然村污水处理设施 | 24 | 管网未建设 | 管网修复完善 | 大修 | 小修 | 50 | 2023年 |
| 45 | 生江镇 | 生江村委会 | 北埇 | 北埇村污水处理设施 | 30 | 设施未建设完成，管网未完善 | 管网修复完善 | / | 小修 | 27 | 2023年 |
| 46 | 双东街道 | 白荷村委会 | 新开坝 | 新开坝污水处理设施 | 50 | 未敷设管道，明渠末端截污。 | 管网修复完善 | 新建 | 大修 | 123 | 2024年 |
| 47 | 双东街道 | 大同村委会 | 界牌 | 界牌污水处理设施 | 40 | 其余部分准备接入新建污水厂 | 管网修复完善 | / | 大修 | 393 | 2024年 |
| 48 | 泗纶镇 | 松南村委会 | 厂底 | 厂底自然村污水处理设施 | 24 | 设施未建设完成，管网未完善 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 小修 | 16 | 2023年 |
| 49 | 泗纶镇 | 沙底村委会 | 云岭大寨 | 云岭大寨自然村污水处理设施 | 12 | 设施管护不到位，管网未完善或堵塞 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | / | 新建 | 134 | 2023年 |
| 50 | 素龙街道 | 思围村委会 | 思围 | 思围自然村污水处理设施 | 20 | 设施管护不到位 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 小修 | 231 | 2023年 |
| 51 | 素龙街道 | 思围村委会 | 文貌 | 文貌自然村污水处理设施 | 50 | 只接了化粪池污水，生活污水未接入 | 管网修复完善 | 大修 | 中修 | 327 | 2023年 |
| 52 | 素龙街道 | 龙税村委会 | 古城 | 古城自然村污水处理设施 | 10 | 设施管护不到位，管网未完善或堵塞 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 小修 | 77 | 2023年 |
| 53 | 素龙街道 | 素龙村委会 | 琴棋塘 | 素龙镇污水处理厂 | 3000 | 正在施工，检查井内管道被淹没，污水存在检查井，还未通入污水处理厂。 | 管网修复完善 | / | 新建 | 300 | 2023年 |
| 54 | 素龙街道 | 赤坎村委会 | 金钱岗 | 素龙镇污水处理厂 | 3000 | 污水厂在试运行阶段。管网正在施工。 | 管网修复完善 | 大修 | 新建 | 300 | 2023年 |
| 55 | 素龙街道 | 赤坎村委会 | 赤坎二 | 素龙街道污水处理厂 | 3000 | 设施管护不到位，管网未完善或堵塞 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 新建 | 300 | 2022年 |
| 56 | 太平镇 | 古龙村委会 | 官导岗 | 官导岗自然村污水处理设施 | 30 | 管网破损 | 管网修复完善 | 大修 | 小修 | 83 | 2023年 |
| 57 | 太平镇 | 太北村委会 | 地五 | 地五自然村污水处理设施 | 12 | 设施管护不到位，管网堵塞 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | / | 新建 | 93 | 2023年 |
| 58 | 太平镇 | 西良村委会 | 翁屋 | 翁屋自然村污水处理设施 | 12 | 设施和管网未完善 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 小修 | 113 | 2023年 |
| 59 | 太平镇 | 太东村委会 | 岗头山 | 岗头山村污水处理设施 | 12 | 设施和管网未完善 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | / | 小修 | 26 | 2023年 |
| 60 | 围底镇 | 渡头村委会 | 下垌 | 下垌自然村污水处理设施 | 24 | 污水收集处理效果较差 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 大修 | 大修 | 424 | 2023年 |
| 61 | 围底镇 | 文岗村委会 | 瓦屋岗 | 瓦屋岗污水处理站 | 170 | 设施未建设完成 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 小修 | 大修 | 431 | 2023年 |
| 62 | 围底镇 | 文岗村委会 | 塘头岗 | 塘头岗污水处理站 | 60 | 设施管护不到位，管网未完善或堵塞 | 设施修复/提升改造，管网修复完善 | 小修 | 大修 | 93 | 2023年 |
| 63 | 围底镇 | 文岗村委会 | 新屋 | 新屋污水处理站 | 20 | 设施未建设完成，管网未完善 | 管网修复完善 | 小修 | 大修 | 92 | 2024年 |
| 64 | 围底镇 | 朗社村委会 | 塘角 | 塘角污水处理池 | 20 | 设施未建设完成，管网未完善 | 管网修复完善 | / | 小修 | 35 | 2024年 |

- 附件5 罗定市各镇街一村一策治理台账（2021-2025年）

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 户籍户数 | 常住人口 | 主要治理模式 | 纳入污水厂名称 | 初步建议设施采用的治理工艺 | 初步建议采用的资源化模式 | 筹建费用（万元） | 是否位于重点区域 | 重点区域类别 | （拟）完成治理时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船步镇 | 船北村委会 | 田头 | 188 | 565 | 纳厂模式 | 船步镇污水厂 | / | / | 282.5 | 否 | / | 2022年 |
| 2 | 船步镇 | 船北村委会 | 园林 | 387 | 900 | 纳厂模式 | 船步镇污水厂 | / | / | 450 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2022年 |
| 3 | 船步镇 | 船北村委会 | 红坟 | 148 | 330 | 纳厂模式 | 船步镇污水厂 | / | / | 165 | 否 | / | 2023年 |
| 4 | 船步镇 | 船东村委会 | 三达 | 30 | 110 | 纳厂模式 | 船步镇污水厂 | / | / | 55 | 否 | / | 2022年 |
| 5 | 船步镇 | 船东村委会 | 勒标 | 373 | 950 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 475 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 6 | 船步镇 | 船东村委会 | 石碑岗 | 225 | 812 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 406 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 7 | 船步镇 | 大围村委会 | 文光 | 245 | 887 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 443.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 8 | 船步镇 | 甘步村委会 | 九江 | 110 | 405 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 202.5 | 否 | / | 2022年 |
| 9 | 船步镇 | 甘步村委会 | 旧县 | 223 | 456 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 228 | 否 | / | 2024年 |
| 10 | 船步镇 | 河背村委会 | 南山下 | 65 | 152 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 76 | 否 | / | 2025年 |
| 11 | 船步镇 | 河背村委会 | 棚角垌 | 63 | 175 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 87.5 | 否 | / | 2025年 |
| 12 | 船步镇 | 河背村委会 | 上寨 | 92 | 202 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 101 | 否 | / | 2025年 |
| 13 | 船步镇 | 红岭村委会 | 大陂面 | 33 | 41 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 14 | 船步镇 | 红岭村委会 | 高山脚 | / | 0 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 15 | 船步镇 | 红岭村委会 | 簕竹围 | 49 | 39 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 16 | 船步镇 | 红岭村委会 | 门口岗 | / | 0 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 17 | 船步镇 | 红岭村委会 | 新屋 | 147 | 423 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 18 | 船步镇 | 红岭村委会 | 合水 | 46 | 42 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 19 | 船步镇 | 红岭村委会 | 黄胆 | 61 | 14 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 20 | 船步镇 | 红岭村委会 | 栗子塘 | 39 | 26 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 21 | 船步镇 | 红岭村委会 | 岭脚 | 41 | 20 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 22 | 船步镇 | 红岭村委会 | 七坑 | 54 | 87 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 23 | 船步镇 | 红岭村委会 | 山口岭 | 21 | 40 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 24 | 船步镇 | 红岭村委会 | 上寨 | 28 | 59 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 25 | 船步镇 | 红岭村委会 | 鹧鸪岭 | / | 405 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 202.5 | 是 | 中心村 | 2022年 |
| 26 | 船步镇 | 蓝村村委会 | 上蓝 | 523 | 1800 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 900 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 27 | 船步镇 | 龙岗村委会 | 四村 | 181 | 501 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 250.5 | 否 | / | 2023年 |
| 28 | 船步镇 | 龙岗村委会 | 一村 | 312 | 848 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 424 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 29 | 船步镇 | 龙岗村委会 | 二村 | 302 | 832 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 416 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 30 | 船步镇 | 龙岗村委会 | 三村 | 306 | 858 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 429 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 31 | 船步镇 | 谋平村委会 | 凹仔 | 29 | 54 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 5.4 | 否 | / | 2024年 |
| 32 | 船步镇 | 谋平村委会 | 蛤乸氹 | 67 | 150 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 15 | 否 | / | 2024年 |
| 33 | 船步镇 | 谋平村委会 | 和厚 | 50 | 102 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 10.2 | 否 | / | 2024年 |
| 34 | 船步镇 | 谋平村委会 | 江屋 | 27 | 67 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 6.7 | 否 | / | 2024年 |
| 35 | 船步镇 | 谋平村委会 | 龙船塘 | 64 | 105 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 10.5 | 否 | / | 2024年 |
| 36 | 船步镇 | 谋平村委会 | 旗尾 | 32 | 86 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.6 | 否 | / | 2024年 |
| 37 | 船步镇 | 谋平村委会 | 上钱 | 41 | 98 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9.8 | 否 | / | 2024年 |
| 38 | 船步镇 | 谋平村委会 | 石旗垌 | 51 | 134 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13.4 | 否 | / | 2024年 |
| 39 | 船步镇 | 云罗村委会 | 桂廖 | 58 | 203 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 101.5 | 否 | / | 2023年 |
| 40 | 船步镇 | 云罗村委会 | 屋地寨 | 318 | 1063 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 531.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 41 | 船步镇 | 云罗村委会 | 新安 | 81 | 199 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 99.5 | 否 | / | 2023年 |
| 42 | 分界镇 | 分界村委会 | 枝塘 | 75 | 140 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 70 | 否 | / | 2022年 |
| 43 | 分界镇 | 金垌村委会 | 大菜园 | 49 | 96 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 44 | 分界镇 | 金垌村委会 | 大岭 | 28 | 22 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 45 | 分界镇 | 金垌村委会 | 大岭脚 | 41 | 62 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 46 | 分界镇 | 金垌村委会 | 甘东 | 39 | 41 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 47 | 分界镇 | 金垌村委会 | 高坡 | 35 | 52 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 48 | 分界镇 | 金垌村委会 | 落氹田 | 22 | 60 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 49 | 分界镇 | 金垌村委会 | 上寨 | 35 | 83 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 50 | 分界镇 | 金垌村委会 | 石角 | 32 | 72 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 51 | 分界镇 | 金垌村委会 | 塘基头 | 37 | 64 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 52 | 分界镇 | 金垌村委会 | 新建 | 47 | 192 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 53 | 分界镇 | 金垌村委会 | 寨头 | 49 | 120 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 54 | 分界镇 | 金垌村委会 | 朱砂角 | 40 | 66 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 55 | 分界镇 | 金垌村委会 | 甘西 | 48 | 46 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 56 | 分界镇 | 金垌村委会 | 获耳屋 | 26 | 57 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 57 | 分界镇 | 金垌村委会 | 岭头 | 19 | 26 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 58 | 分界镇 | 金垌村委会 | 三座屋 | 38 | 103 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 59 | 分界镇 | 金垌村委会 | 新城 | 38 | 86 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 60 | 分界镇 | 金垌村委会 | 寨尾 | 37 | 77 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 61 | 分界镇 | 金河村委会 | 牛路口三队 | 80 | 210 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 105 | 否 | / | 2022年 |
| 62 | 分界镇 | 金河村委会 | 开阳寨 | 50 | 168 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 84 | 否 | / | 2024年 |
| 63 | 分界镇 | 金河村委会 | 新屋 | 34 | 152 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 76 | 否 | / | 2024年 |
| 64 | 分界镇 | 金河村委会 | 转水湾 | 52 | 180 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 90 | 否 | / | 2024年 |
| 65 | 分界镇 | 金河村委会 | 湴lang | 43 | 86 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.6 | 否 | / | 2024年 |
| 66 | 分界镇 | 金河村委会 | 大平脚 | 25 | 80 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8 | 否 | / | 2024年 |
| 67 | 分界镇 | 金河村委会 | 马口寨 | 43 | 82 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.2 | 否 | / | 2024年 |
| 68 | 分界镇 | 金河村委会 | 牛路口四队 | 42 | 110 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 11 | 否 | / | 2024年 |
| 69 | 分界镇 | 金河村委会 | 桥头二 | 40 | 100 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 10 | 否 | / | 2024年 |
| 70 | 分界镇 | 金河村委会 | 山塘 | 25 | 50 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 5 | 否 | / | 2024年 |
| 71 | 分界镇 | 金河村委会 | 桥头一 | 85 | 200 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 20 | 否 | / | 2024年 |
| 72 | 分界镇 | 金河村委会 | 跃进 | 100 | 256 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 25.6 | 否 | / | 2024年 |
| 73 | 分界镇 | 金河村委会 | 罗罅岗 | 125 | 423 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 211.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 74 | 分界镇 | 金田村委会 | 龙甘 | 98 | 211 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 105.5 | 否 | / | 2022年 |
| 75 | 分界镇 | 金田村委会 | 上田二 | 55 | 92 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 46 | 否 | / | 2022年 |
| 76 | 分界镇 | 金田村委会 | 上田三 | 41 | 88 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 44 | 否 | / | 2022年 |
| 77 | 分界镇 | 金田村委会 | 上田一 | 56 | 89 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 44.5 | 否 | / | 2022年 |
| 78 | 分界镇 | 金田村委会 | 下田三 | 47 | 78 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 39 | 否 | / | 2022年 |
| 79 | 分界镇 | 罗光村委会 | 上蓬 | 16 | 32 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 3.2 | 是 | 水源保护区 | 2024年 |
| 80 | 分界镇 | 石牌村委会 | 万田 | 70 | 207 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 103.5 | 否 | / | 2025年 |
| 81 | 分界镇 | 石牌村委会 | 坝头 | 40 | 84 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.4 | 否 | / | 2025年 |
| 82 | 分界镇 | 石牌村委会 | 老屋 | 55 | 80 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8 | 否 | / | 2025年 |
| 83 | 分界镇 | 石牌村委会 | 彭屋 | 51 | 103 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 10.3 | 否 | / | 2025年 |
| 84 | 分界镇 | 石牌村委会 | 浦湾 | 38 | 110 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 11 | 否 | / | 2025年 |
| 85 | 分界镇 | 石牌村委会 | 山边 | 53 | 141 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 14.1 | 否 | / | 2025年 |
| 86 | 分界镇 | 石牌村委会 | 上角 | 64 | 138 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13.8 | 否 | / | 2025年 |
| 87 | 分界镇 | 石牌村委会 | 上坑 | 36 | 102 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 10.2 | 否 | / | 2025年 |
| 88 | 分界镇 | 石牌村委会 | 上黎 | 34 | 81 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.1 | 否 | / | 2025年 |
| 89 | 分界镇 | 石牌村委会 | 上汶 | 27 | 80 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8 | 否 | / | 2025年 |
| 90 | 分界镇 | 石牌村委会 | 湾新 | 80 | 115 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 11.5 | 否 | / | 2025年 |
| 91 | 分界镇 | 石牌村委会 | 韦屋 | 85 | 120 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 12 | 否 | / | 2025年 |
| 92 | 分界镇 | 石牌村委会 | 下角 | 50 | 142 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 14.2 | 否 | / | 2025年 |
| 93 | 分界镇 | 石牌村委会 | 下汶 | 42 | 85 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.5 | 否 | / | 2025年 |
| 94 | 分界镇 | 石牌村委会 | 中村 | 22 | 30 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 3 | 否 | / | 2025年 |
| 95 | 分界镇 | 石牌村委会 | 建坑 | 4 | 8 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0.8 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 96 | 分界镇 | 石牌村委会 | 北张 | 17 | 43 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 4.3 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 97 | 分界镇 | 石牌村委会 | 黄屋 | 24 | 54 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 5.4 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 98 | 分界镇 | 石牌村委会 | 半山 | 25 | 56 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 5.6 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 99 | 分界镇 | 石牌村委会 | 下黎 | 54 | 60 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 6 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 100 | 分界镇 | 石牌村委会 | 南张 | 26 | 63 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 6.3 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 101 | 分界镇 | 石牌村委会 | 红丰 | 23 | 68 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 6.8 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 102 | 分界镇 | 石牌村委会 | 下坑 | 52 | 70 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 7 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 103 | 分界镇 | 石牌村委会 | 新安 | 27 | 83 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.3 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 104 | 分界镇 | 石牌村委会 | 团结 | 110 | 215 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 21.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 105 | 附城街道 | 大旁街村委会 | 岭背 | 113 | 360 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 180 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 106 | 附城街道 | 大旁街村委会 | 渡头 | 134 | 480 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 240 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 107 | 附城街道 | 大旁街村委会 | 天九湾 | 65 | 200 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 20 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 108 | 附城街道 | 大旁街村委会 | 长塘 | 119 | 560 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 280 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 109 | 附城街道 | 丰盛村委会 | 大沙 | 71 | 287 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 143.5 | 否 | / | 2022年 |
| 110 | 附城街道 | 高峰村委会 | 大巷 | 34 | 90 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9 | 否 | / | 2022年 |
| 111 | 附城街道 | 高峰村委会 | 邓屋 | 52 | 137 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13.7 | 否 | / | 2022年 |
| 112 | 附城街道 | 高峰村委会 | 黎屋 | 25 | 65 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 6.5 | 否 | / | 2022年 |
| 113 | 附城街道 | 高峰村委会 | 上角 | 104 | 345 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 172.5 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 114 | 附城街道 | 高峰村委会 | 良眉 | 107 | 386 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 193 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 115 | 附城街道 | 康任村委会 | 吴屋、彭屋 | 50 | 145 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 14.5 | 否 | / | 2022年 |
| 116 | 附城街道 | 康任村委会 | 元珠 | 81 | 232 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 116 | 否 | / | 2025年 |
| 117 | 附城街道 | 罗溪村委会 | 垌心 | 45 | 158 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 118 | 附城街道 | 罗溪村委会 | 罗锦 | 141 | 230 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 119 | 附城街道 | 罗溪村委会 | 三溪 | 223 | 249 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 24.9 | 否 | / | 2024年 |
| 120 | 附城街道 | 木护村委会 | 白石 | 112 | 328 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 32.8 | 否 | / | 2023年 |
| 121 | 附城街道 | 平湾村委会 | 二步 | 175 | 286 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 28.6 | 否 | / | 2023年 |
| 122 | 附城街道 | 平西村委会 | 勒竹 | 75 | 402 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 201 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 123 | 附城街道 | 平西村委会 | 九龙 | 147 | 508 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 254 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 124 | 附城街道 | 平西村委会 | 黄泥塘 | 26 | 86 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.6 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 125 | 附城街道 | 平西村委会 | 坪地 | 94 | 285 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 28.5 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 126 | 附城街道 | 平西村委会 | 西安 | 220 | 780 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 390 | 否 | / | 2025年 |
| 127 | 附城街道 | 平西村委会 | 竹围 | 105 | 632 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 316 | 否 | / | 2025年 |
| 128 | 附城街道 | 平西村委会 | 辛屋 | 165 | 575 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 287.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 129 | 附城街道 | 塔脚村委会 | 石龙 | 162 | 310 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 155 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 130 | 附城街道 | 塔脚村委会 | lang溪 | 190 | 856 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 428 | 是 | 人口规模大且集中的村庄、重点流域 | 2024年 |
| 131 | 附城街道 | 塔脚村委会 | 钟屋 | 30 | 78 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 7.8 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 132 | 附城街道 | 塔脚村委会 | 榃应 | 28 | 85 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.5 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 133 | 附城街道 | 塔脚村委会 | 黄泥塘 | 70 | 220 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 22 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 134 | 附城街道 | 同仁村委会 | 大埇 | 181 | 363 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 36.3 | 否 | / | 2023年 |
| 135 | 附城街道 | 同仁村委会 | 黄糯 | 207 | 848 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 424 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 136 | 附城街道 | 新乐村委会 | 长元 | 93 | 304 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 30.4 | 否 | / | 2023年 |
| 137 | 附城街道 | 新乐村委会 | 冲才 | 221 | 677 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 338.5 | 否 | / | 2024年 |
| 138 | 附城街道 | 新民村委会 | 冲古口 | 110 | 290 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 29 | 否 | / | 2023年 |
| 139 | 华石镇 | 大未村委会 | 大未村 | 339 | 1302 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 651 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 140 | 华石镇 | 大未村委会 | 马骤岗 | 85 | 282 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 28.2 | 否 | / | 2023年 |
| 141 | 华石镇 | 古范村委会 | 古范村 | 400 | 984 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 492 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 142 | 华石镇 | 荔枝埇村委会 | 龙眼寨村 | 80 | 133 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 66.5 | 否 | / | 2022年 |
| 143 | 华石镇 | 荔枝埇村委会 | 新寨村 | 39 | 133 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 66.5 | 否 | / | 2022年 |
| 144 | 华石镇 | 马路村委会 | 大岗埇村 | 92 | 273 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 136.5 | 否 | / | 2023年 |
| 145 | 华石镇 | 马路村委会 | 大寨 | 180 | 402 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 40.2 | 否 | / | 2023年 |
| 146 | 华石镇 | 马路村委会 | 步周岗 | 130 | 345 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 34.5 | 否 | / | 2023年 |
| 147 | 华石镇 | 莫村村委会 | 莫村 | 341 | 1032 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 516 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 148 | 华石镇 | 莫村村委会 | 下潭乔 | 132 | 336 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 33.6 | 否 | / | 2023年 |
| 149 | 华石镇 | 莫村村委会 | 潭察 | 96 | 235 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 23.5 | 否 | / | 2025年 |
| 150 | 华石镇 | 三屋村委会 | 水口村 | 158 | 312 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 156 | 否 | / | 2022年 |
| 151 | 华石镇 | 三屋村委会 | 旧三屋 | 145 | 206 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 20.6 | 否 | / | 2025年 |
| 152 | 华石镇 | 双豆村委会 | 大塘咀村 | 75 | 120 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 60 | 否 | / | 2022年 |
| 153 | 华石镇 | 雅言村委会 | 平地村 | 147 | 108 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 54 | 否 | / | 2022年 |
| 154 | 华石镇 | 雅言村委会 | 菜朗村 | 64 | 34 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 17 | 否 | / | 2024年 |
| 155 | 华石镇 | 寨脚村委会 | 乌菜塘村 | 31 | 46 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 156 | 华石镇 | 寨脚村委会 | 古玉塘村 | 36 | 57 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 28.5 | 否 | / | 2022年 |
| 157 | 加益镇 | 木寨村委会 | 木寨 | 52 | 70 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 158 | 加益镇 | 木寨村委会 | 上寨 | / | 120 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 159 | 加益镇 | 木寨村委会 | 下寨 | / | 181 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 160 | 加益镇 | 木寨村委会 | 禾干山 | 31 | 40 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 4 | 否 | / | 2022年 |
| 161 | 加益镇 | 木寨村委会 | 开元 | 49 | 71 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 7.1 | 否 | / | 2022年 |
| 162 | 加益镇 | 木寨村委会 | 新屋 | 61 | 72 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 7.2 | 否 | / | 2022年 |
| 163 | 加益镇 | 木寨村委会 | 寨尾 | 48 | 64 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 6.4 | 否 | / | 2022年 |
| 164 | 加益镇 | 排阜村委会 | 红丰 | 80 | 200 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 165 | 加益镇 | 排阜村委会 | 向前 | 88 | 255 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 166 | 加益镇 | 排阜村委会 | 五华 | 99 | 192 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 19.2 | 否 | / | 2024年 |
| 167 | 加益镇 | 排阜村委会 | 湾队 | 65 | 185 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18.5 | 否 | / | 2024年 |
| 168 | 加益镇 | 排阜村委会 | 红光 | 81 | 198 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 19.8 | 否 | / | 2024年 |
| 169 | 加益镇 | 排阜村委会 | 旺英 | 57 | 180 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18 | 否 | / | 2024年 |
| 170 | 加益镇 | 排阜村委会 | 新湾 | 62 | 168 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 16.8 | 否 | / | 2024年 |
| 171 | 加益镇 | 排阜村委会 | 向阳 | 104 | 249 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 24.9 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 172 | 加益镇 | 排阜村委会 | 东风 | 107 | 280 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 28 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 173 | 加益镇 | 旺水村委会 | 竹云口 | 95 | 131 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13.1 | 否 | / | 2024年 |
| 174 | 金鸡镇 | 大垌村委会 | 上一 | 103 | 296 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 148 | 否 | / | 2022年 |
| 175 | 金鸡镇 | 大岗村委会 | 黄九墩 | 157 | 298 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 149 | 否 | / | 2022年 |
| 176 | 金鸡镇 | 会龙村委会 | 到燕 | 75 | 180 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 90 | 否 | / | 2022年 |
| 177 | 金鸡镇 | 罗贯村委会 | 乾相 | 185 | 620 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 310 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 178 | 金鸡镇 | 坪塘村委会 | 坪塘 | 160 | 298 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 149 | 否 | / | 2022年 |
| 179 | 金鸡镇 | 石龙村委会 | 联石 | 112 | 296 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 148 | 否 | / | 2022年 |
| 180 | 金鸡镇 | 石龙村委会 | 象龙围 | 30 | 80 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 40 | 否 | / | 2022年 |
| 181 | 金鸡镇 | 石龙村委会 | 石龙 | 172 | 623 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 311.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 182 | 金鸡镇 | 石龙村委会 | 冲口 | 212 | 512 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 256 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 183 | 金鸡镇 | 石龙村委会 | 乌獭塘 | 263 | 612 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 306 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 184 | 金鸡镇 | 西岸村委会 | 旧屋寨 | 120 | 298 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 149 | 否 | / | 2022年 |
| 185 | 黎少镇 | 黎少村委会 | 车头 | 89 | 248 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 124 | 否 | / | 2022年 |
| 186 | 黎少镇 | 里塘村委会 | 榃罩朗 | 71 | 175 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 187 | 黎少镇 | 隆久村委会 | 横垌 | 140 | 302 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 30.2 | 否 | / | 2023年 |
| 188 | 黎少镇 | 隆久村委会 | 三达 | 123 | 621 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 310.5 | 否 | / | 2025年 |
| 189 | 黎少镇 | 隆久村委会 | 龙久 | 230 | 620 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 310 | 否 | / | 2025年 |
| 190 | 黎少镇 | 三家店村委会 | 子未 | 175 | 423 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 211.5 | 否 | / | 2022年 |
| 191 | 黎少镇 | 三家店村委会 | 上、下六 | 181 | 450 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 225 | 否 | / | 2023年 |
| 192 | 黎少镇 | 三家店村委会 | 新塘 | 150 | 436 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 218 | 否 | / | 2023年 |
| 193 | 黎少镇 | 三家店村委会 | 新寨 | 69 | 178 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 89 | 否 | / | 2023年 |
| 194 | 黎少镇 | 三家店村委会 | 一至五队 | 183 | 418 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 209 | 否 | / | 2023年 |
| 195 | 黎少镇 | 三家店村委会 | 白鸽坪 | 57 | 135 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13.5 | 否 | / | 2023年 |
| 196 | 黎少镇 | 三家店村委会 | 半坑 | 12 | 22 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 2.2 | 否 | / | 2024年 |
| 197 | 黎少镇 | 三家店村委会 | 大糯 | 41 | 89 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.9 | 否 | / | 2024年 |
| 198 | 黎少镇 | 三家店村委会 | 到燕塘 | 23 | 65 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 6.5 | 否 | / | 2024年 |
| 199 | 黎少镇 | 三家店村委会 | 门口垌 | 38 | 62 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 6.2 | 否 | / | 2024年 |
| 200 | 黎少镇 | 三家店村委会 | 牛路弯 | 36 | 58 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 5.8 | 否 | / | 2024年 |
| 201 | 黎少镇 | 三家店村委会 | 榃耍 | 8 | 12 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 1.2 | 否 | / | 2024年 |
| 202 | 黎少镇 | 榃濮村委会 | 头陂、二陂 | 119 | 310 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 155 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 203 | 黎少镇 | 榃泽迳村委会 | 金清 | 115 | 368 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 36.8 | 否 | / | 2023年 |
| 204 | 黎少镇 | 榃泽迳村委会 | 新中 | 316 | 502 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 251 | 否 | / | 2025年 |
| 205 | 黎少镇 | 田心村委会 | 小罗塘 | 119 | 230 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 206 | 黎少镇 | 田心村委会 | 高车 | 105 | 200 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 100 | 否 | / | 2022年 |
| 207 | 连州镇 | 白马村委会 | 三屋 | 38 | 70 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 208 | 连州镇 | 白马村委会 | 白马 | 93 | 160 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 80 | 否 | / | 2022年 |
| 209 | 连州镇 | 白马村委会 | 枫梢 | 102 | 131 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13.1 | 否 | / | 2022年 |
| 210 | 连州镇 | 白马村委会 | 马兰 | 72 | 134 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13.4 | 否 | / | 2022年 |
| 211 | 连州镇 | 白马村委会 | 清水 | 84 | 180 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 90 | 否 | / | 2025年 |
| 212 | 连州镇 | 白马村委会 | 高垌岭 | 53 | 70 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 7 | 否 | / | 2025年 |
| 213 | 连州镇 | 白马村委会 | 黄榄 | 112 | 150 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 15 | 否 | / | 2025年 |
| 214 | 连州镇 | 白马村委会 | 六迪 | 59 | 80 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8 | 否 | / | 2025年 |
| 215 | 连州镇 | 白马村委会 | 三斗米 | 43 | 80 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8 | 否 | / | 2025年 |
| 216 | 连州镇 | 白马村委会 | 山塘 | 59 | 81 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.1 | 否 | / | 2025年 |
| 217 | 连州镇 | 白马村委会 | 石挞 | 4 | 10 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 1 | 否 | / | 2025年 |
| 218 | 连州镇 | 车战村委会 | 新德塘 | 17 | 32 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 219 | 连州镇 | 高垌村委会 | 三坳 | 160 | 286 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 28.6 | 否 | / | 2023年 |
| 220 | 连州镇 | 古榄村委会 | 石山脚一 | 105 | 324 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 162 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 221 | 连州镇 | 古榄村委会 | 石山脚二 | 113 | 360 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 180 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 222 | 连州镇 | 古榄村委会 | 圩头 | 121 | 374 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 187 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 223 | 连州镇 | 古榄村委会 | 中心 | 131 | 404 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 202 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 224 | 连州镇 | 古榄村委会 | 平迳 | 124 | 409 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 204.5 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 225 | 连州镇 | 古榄村委会 | 佛子 | 123 | 411 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 205.5 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 226 | 连州镇 | 古榄村委会 | 坑口 | 134 | 413 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 206.5 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 227 | 连州镇 | 古榄村委会 | 福在 | 27 | 99 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9.9 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 228 | 连州镇 | 古榄村委会 | 坑二 | 30 | 107 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 10.7 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 229 | 连州镇 | 古榄村委会 | 白梅二 | 48 | 166 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 16.6 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 230 | 连州镇 | 古榄村委会 | 白梅三 | 49 | 175 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 17.5 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 231 | 连州镇 | 古榄村委会 | 坑一 | 50 | 181 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18.1 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 232 | 连州镇 | 官田村委会 | 大蓬 | 135 | 353 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 35.3 | 否 | / | 2023年 |
| 233 | 连州镇 | 连北村委会 | 车头 | 100 | 248 | 纳厂模式 | 连州镇污水厂 | / | / | 124 | 是 | 中心村 | 2022年 |
| 234 | 连州镇 | 连东村委会 | 大冲 | 109 | 218 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 109 | 否 | / | 2022年 |
| 235 | 连州镇 | 连东村委会 | 大田岗 | 82 | 205 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 102.5 | 否 | / | 2022年 |
| 236 | 连州镇 | 连东村委会 | 关塘 | 102 | 227 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 113.5 | 否 | / | 2022年 |
| 237 | 连州镇 | 连东村委会 | 禾地岗 | 70 | 166 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 83 | 否 | / | 2022年 |
| 238 | 连州镇 | 连东村委会 | 梁屋 | 79 | 178 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 89 | 否 | / | 2022年 |
| 239 | 连州镇 | 连东村委会 | 龙门 | 92 | 225 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 112.5 | 否 | / | 2022年 |
| 240 | 连州镇 | 连东村委会 | 马留塘 | 84 | 188 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 94 | 否 | / | 2022年 |
| 241 | 连州镇 | 连东村委会 | 三座屋 | 74 | 163 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 81.5 | 否 | / | 2022年 |
| 242 | 连州镇 | 连东村委会 | 双垌 | 64 | 175 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 87.5 | 否 | / | 2022年 |
| 243 | 连州镇 | 连东村委会 | 榃西 | 106 | 276 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 138 | 否 | / | 2022年 |
| 244 | 连州镇 | 连东村委会 | 樟木 | 97 | 234 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 117 | 否 | / | 2022年 |
| 245 | 连州镇 | 连东村委会 | 圳边 | 78 | 166 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 83 | 否 | / | 2022年 |
| 246 | 连州镇 | 连东村委会 | 黄岭 | 61 | 138 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13.8 | 否 | / | 2022年 |
| 247 | 连州镇 | 连东村委会 | 圩尾 | 39 | 85 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.5 | 否 | / | 2022年 |
| 248 | 连州镇 | 连东村委会 | 石杀岗 | 93 | 301 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 150.5 | 否 | / | 2024年 |
| 249 | 连州镇 | 连州村委会 | 山迳 | 66 | 100 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 50 | 否 | / | 2022年 |
| 250 | 连州镇 | 连州村委会 | 上村 | 140 | 200 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 100 | 否 | / | 2022年 |
| 251 | 连州镇 | 连州村委会 | 榃辣 | 57 | 90 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 45 | 否 | / | 2022年 |
| 252 | 连州镇 | 连州村委会 | 圩头 | 104 | 275 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 137.5 | 否 | / | 2022年 |
| 253 | 连州镇 | 连州村委会 | 江屋 | 103 | 360 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 36 | 否 | / | 2023年 |
| 254 | 连州镇 | 连州村委会 | 鸡公岗 | 121 | 380 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 38 | 否 | / | 2023年 |
| 255 | 连州镇 | 连州村委会 | 黄胆岭 | 112 | 390 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 39 | 否 | / | 2023年 |
| 256 | 连州镇 | 木坪村委会 | 鳌鱼 | 139 | 299 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 149.5 | 否 | / | 2023年 |
| 257 | 连州镇 | 平北村委会 | 平塘 | 104 | 235 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 23.5 | 否 | / | 2024年 |
| 258 | 连州镇 | 蒲垌村委会 | 大屋 | 100 | 89 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.9 | 是 | 水源保护区 | 2022年 |
| 259 | 连州镇 | 蒲垌村委会 | 坑尾 | 54 | 70 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 7 | 是 | 水源保护区 | 2022年 |
| 260 | 连州镇 | 蒲垌村委会 | 下蒲垌 | 47 | 42 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 4.2 | 是 | 水源保护区 | 2022年 |
| 261 | 连州镇 | 万车村委会 | 万北 | 85 | 160 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 80 | 否 | / | 2022年 |
| 262 | 连州镇 | 万车村委会 | 街口 | 91 | 150 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 15 | 否 | / | 2022年 |
| 263 | 连州镇 | 五和村委会 | 水口 | 123 | 365 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 36.5 | 否 | / | 2023年 |
| 264 | 连州镇 | 五和村委会 | 佛子 | 101 | 305 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 30.5 | 否 | / | 2023年 |
| 265 | 连州镇 | 五和村委会 | 路塘 | 96 | 312 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 31.2 | 否 | / | 2023年 |
| 266 | 连州镇 | 五和村委会 | 云岗 | 122 | 385 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 38.5 | 否 | / | 2023年 |
| 267 | 龙湾镇 | 垌旺村委会 | 沙瓮口 | 71 | 265 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 26.5 | 否 | / | 2023年 |
| 268 | 龙湾镇 | 垌旺村委会 | 六郎 | 72 | 221 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 22.1 | 否 | / | 2025年 |
| 269 | 龙湾镇 | 金充村委会 | 大郎上 | 49 | 140 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 270 | 龙湾镇 | 金充村委会 | 大郎下 | 50 | 150 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 271 | 龙湾镇 | 金充村委会 | 大郎中 | 41 | 138 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 272 | 龙湾镇 | 南充村委会 | 陈湾 | 40 | 102 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 51 | 否 | / | 2022年 |
| 273 | 龙湾镇 | 南充村委会 | 覃寨 | 71 | 159 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 79.5 | 否 | / | 2022年 |
| 274 | 龙湾镇 | 南充村委会 | 至业口 | 41 | 135 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 67.5 | 否 | / | 2022年 |
| 275 | 龙湾镇 | 南充村委会 | 六对口 | 31 | 71 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 7.1 | 是 | 水源保护区 | 2024年 |
| 276 | 龙湾镇 | 南充村委会 | 龙湾 | 21 | 42 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 4.2 | 是 | 水源保护区 | 2024年 |
| 277 | 龙湾镇 | 南充村委会 | 马安 | 25 | 50 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 5 | 是 | 水源保护区 | 2024年 |
| 278 | 龙湾镇 | 旗垌村委会 | 朝阳 | 47 | 64 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 279 | 龙湾镇 | 旗垌村委会 | 东风 | 44 | 83 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 280 | 龙湾镇 | 旗垌村委会 | 红旗 | 44 | 68 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 281 | 龙湾镇 | 旗垌村委会 | 前进 | 75 | 136 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 282 | 龙湾镇 | 旗垌村委会 | 五七 | 34 | 69 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 283 | 龙湾镇 | 旗垌村委会 | 长征 | 80 | 112 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 284 | 龙湾镇 | 旗垌村委会 | 红卫 | 55 | 75 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 285 | 龙湾镇 | 旗垌村委会 | 红星 | 52 | 182 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 286 | 龙湾镇 | 旗垌村委会 | 燎原 | 49 | 82 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 287 | 龙湾镇 | 旗垌村委会 | 团结 | 31 | 90 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 288 | 龙湾镇 | 旗垌村委会 | 向阳 | 21 | 34 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 289 | 龙湾镇 | 上赖村委会 | 五七 | 79 | 216 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 108 | 否 | / | 2023年 |
| 290 | 龙湾镇 | 上赖村委会 | 塘头 | 76 | 210 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 105 | 否 | / | 2025年 |
| 291 | 龙湾镇 | 双合村委会 | 上云二 | 70 | 297 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 29.7 | 否 | / | 2023年 |
| 292 | 龙湾镇 | 双合村委会 | 双合一 | 94 | 428 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 42.8 | 否 | / | 2023年 |
| 293 | 龙湾镇 | 双合村委会 | 双合二 | 62 | 225 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 22.5 | 否 | / | 2025年 |
| 294 | 龙湾镇 | 双合村委会 | 双合四 | 101 | 230 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 23 | 否 | / | 2025年 |
| 295 | 龙湾镇 | 棠棣村委会 | 田寥 | 50 | 113 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 56.5 | 否 | / | 2022年 |
| 296 | 龙湾镇 | 棠棣村委会 | 大屋 | 33 | 98 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9.8 | 否 | / | 2022年 |
| 297 | 龙湾镇 | 棠棣村委会 | 坎塘 | 21 | 59 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 5.9 | 否 | / | 2022年 |
| 298 | 龙湾镇 | 棠棣村委会 | 社湾 | 32 | 86 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.6 | 否 | / | 2022年 |
| 299 | 罗镜镇 | 椽安村委会 | 一队 | 114 | 407 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 40.7 | 否 | / | 2023年 |
| 300 | 罗镜镇 | 椽安村委会 | 二队 | 70 | 271 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 27.1 | 否 | / | 2023年 |
| 301 | 罗镜镇 | 椽安村委会 | 三队 | 85 | 271 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 27.1 | 否 | / | 2023年 |
| 302 | 罗镜镇 | 椽安村委会 | 四队 | 80 | 304 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 30.4 | 否 | / | 2023年 |
| 303 | 罗镜镇 | 椽安村委会 | 三团队 | 94 | 420 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 42 | 否 | / | 2023年 |
| 304 | 罗镜镇 | 椽安村委会 | 沙墩队 | 90 | 384 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 38.4 | 否 | / | 2023年 |
| 305 | 罗镜镇 | 椽安村委会 | 西队 | 88 | 385 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 38.5 | 否 | / | 2023年 |
| 306 | 罗镜镇 | 椽安村委会 | 东队 | 108 | 464 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 46.4 | 否 | / | 2023年 |
| 307 | 罗镜镇 | 椽安村委会 | 坑基底 | 83 | 289 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 28.9 | 否 | / | 2023年 |
| 308 | 罗镜镇 | 椽安村委会 | 五队 | 75 | 195 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 19.5 | 否 | / | 2025年 |
| 309 | 罗镜镇 | 椽安村委会 | 六队 | 60 | 128 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 12.8 | 否 | / | 2025年 |
| 310 | 罗镜镇 | 大平岗村委会 | 红心 | 38 | 98 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9.8 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 311 | 罗镜镇 | 大平岗村委会 | 立大志 | 60 | 143 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 14.3 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 312 | 罗镜镇 | 大平岗村委会 | 四面塘 | 65 | 121 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 12.1 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 313 | 罗镜镇 | 大平岗村委会 | 永红 | 80 | 101 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 10.1 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 314 | 罗镜镇 | 大平岗村委会 | 四座屋 | 59 | 230 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 23 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 315 | 罗镜镇 | 大平岗村委会 | 三红 | 102 | 230 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 23 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 316 | 罗镜镇 | 大平岗村委会 | 胜利 | 71 | 107 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 10.7 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 317 | 罗镜镇 | 大平岗村委会 | 车甲朗 | 56 | 123 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 12.3 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 318 | 罗镜镇 | 大平岗村委会 | 卫东 | 32 | 89 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.9 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 319 | 罗镜镇 | 大平岗村委会 | 前进 | 71 | 132 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13.2 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 320 | 罗镜镇 | 大平岗村委会 | 跃进 | 91 | 137 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13.7 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 321 | 罗镜镇 | 大平岗村委会 | 东风 | 72 | 142 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 14.2 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 322 | 罗镜镇 | 大平岗村委会 | 红旗 | 90 | 140 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 14 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 323 | 罗镜镇 | 大平岗村委会 | 大元背 | 86 | 172 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 17.2 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 324 | 罗镜镇 | 大平岗村委会 | 合水口 | 103 | 174 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 17.4 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 325 | 罗镜镇 | 大平岗村委会 | 红专 | 64 | 182 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18.2 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 326 | 罗镜镇 | 驸台村委会 | 牌二 | 34 | 80 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8 | 否 | / | 2022年 |
| 327 | 罗镜镇 | 驸台村委会 | 油麻岗 | 86 | 290 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 29 | 否 | / | 2023年 |
| 328 | 罗镜镇 | 驸台村委会 | 红卫 | 45 | 130 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13 | 否 | / | 2024年 |
| 329 | 罗镜镇 | 驸台村委会 | 彭屋 | 53 | 200 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 20 | 否 | / | 2024年 |
| 330 | 罗镜镇 | 驸台村委会 | 黄屋 | 57 | 170 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 17 | 否 | / | 2024年 |
| 331 | 罗镜镇 | 驸台村委会 | 佛子 | 80 | 240 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 24 | 否 | / | 2024年 |
| 332 | 罗镜镇 | 驸台村委会 | 光明 | 82 | 210 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 21 | 否 | / | 2024年 |
| 333 | 罗镜镇 | 驸台村委会 | 石子塘 | 56 | 170 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 17 | 否 | / | 2024年 |
| 334 | 罗镜镇 | 驸台村委会 | 梁屋 | 47 | 160 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 80 | 否 | / | 2025年 |
| 335 | 罗镜镇 | 驸台村委会 | 平二 | 45 | 160 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 80 | 否 | / | 2025年 |
| 336 | 罗镜镇 | 驸台村委会 | 坑口 | 30 | 130 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13 | 否 | / | 2025年 |
| 337 | 罗镜镇 | 驸台村委会 | 牌一 | 28 | 80 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8 | 否 | / | 2025年 |
| 338 | 罗镜镇 | 驸台村委会 | 平一 | 43 | 140 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 14 | 否 | / | 2025年 |
| 339 | 罗镜镇 | 驸台村委会 | 塘墩 | 44 | 145 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 14.5 | 否 | / | 2025年 |
| 340 | 罗镜镇 | 驸台村委会 | 周山 | 43 | 115 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 11.5 | 否 | / | 2025年 |
| 341 | 罗镜镇 | 官渡头村委会 | 二队 | 53 | 70 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 7 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 342 | 罗镜镇 | 官渡头村委会 | 东风 | 56 | 95 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9.5 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 343 | 罗镜镇 | 官渡头村委会 | 新村 | 56 | 95 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9.5 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 344 | 罗镜镇 | 官渡头村委会 | 四队 | 43 | 102 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 10.2 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 345 | 罗镜镇 | 官渡头村委会 | 十二队 | 62 | 106 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 10.6 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 346 | 罗镜镇 | 官渡头村委会 | 七队 | 84 | 134 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13.4 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 347 | 罗镜镇 | 官渡头村委会 | 五队 | 48 | 136 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13.6 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 348 | 罗镜镇 | 官渡头村委会 | 六队 | 86 | 139 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13.9 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 349 | 罗镜镇 | 官渡头村委会 | 三队 | 48 | 145 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 14.5 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 350 | 罗镜镇 | 官渡头村委会 | 一队 | 62 | 165 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 16.5 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 351 | 罗镜镇 | 官渡头村委会 | 九队 | 85 | 192 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 19.2 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 352 | 罗镜镇 | 官渡头村委会 | 十队 | 103 | 192 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 19.2 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 353 | 罗镜镇 | 官渡头村委会 | 八队 | 109 | 196 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 19.6 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 354 | 罗镜镇 | 官渡头村委会 | 十一队 | 65 | 250 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 25 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 355 | 罗镜镇 | 横桥村委会 | 东一 | 120 | 375 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 37.5 | 否 | / | 2023年 |
| 356 | 罗镜镇 | 横桥村委会 | 东二 | 90 | 320 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 32 | 否 | / | 2023年 |
| 357 | 罗镜镇 | 横桥村委会 | 西一 | 85 | 353 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 35.3 | 否 | / | 2023年 |
| 358 | 罗镜镇 | 横桥村委会 | 西二 | 115 | 321 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 32.1 | 否 | / | 2023年 |
| 359 | 罗镜镇 | 横桥村委会 | 桥头 | 195 | 603 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 301.5 | 否 | / | 2024年 |
| 360 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 崔屋 | 96 | 278 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 27.8 | 否 | / | 2023年 |
| 361 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 龙头岗 | 132 | 386 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 193 | 否 | / | 2024年 |
| 362 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 和平 | 68 | 198 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 19.8 | 否 | / | 2024年 |
| 363 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 团结 | 71 | 203 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 20.3 | 否 | / | 2024年 |
| 364 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 向前村 | 49 | 115 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 11.5 | 否 | / | 2024年 |
| 365 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 刘屋 | 47 | 126 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 12.6 | 否 | / | 2024年 |
| 366 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 榃豆圹 | 76 | 178 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 17.8 | 否 | / | 2024年 |
| 367 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 上茅 | 39 | 83 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.3 | 否 | / | 2024年 |
| 368 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 下茅 | 45 | 110 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 11 | 否 | / | 2024年 |
| 369 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 区屋 | 33 | 95 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9.5 | 否 | / | 2024年 |
| 370 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 陈屋 | 25 | 70 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 7 | 否 | / | 2024年 |
| 371 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 林屋 | 28 | 90 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9 | 否 | / | 2024年 |
| 372 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 潘屋 | 43 | 106 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 10.6 | 否 | / | 2024年 |
| 373 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 高垌 | 31 | 85 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.5 | 否 | / | 2024年 |
| 374 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 中层山 | 26 | 81 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.1 | 否 | / | 2024年 |
| 375 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 蔡屋 | 76 | 203 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 20.3 | 否 | / | 2024年 |
| 376 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 陂头 | 41 | 93 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9.3 | 否 | / | 2024年 |
| 377 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 黎屋 | 43 | 125 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 12.5 | 否 | / | 2024年 |
| 378 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 湾角 | 25 | 82 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.2 | 否 | / | 2024年 |
| 379 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 叶屋 | 29 | 82 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.2 | 否 | / | 2024年 |
| 380 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 墩一 | 36 | 114 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 11.4 | 否 | / | 2024年 |
| 381 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 墩二 | 31 | 86 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.6 | 否 | / | 2024年 |
| 382 | 罗镜镇 | 红光村委会 | 横岗头 | 28 | 93 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9.3 | 否 | / | 2024年 |
| 383 | 罗镜镇 | 镜东村委会 | 前进 | 97 | 320 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 32 | 否 | / | 2023年 |
| 384 | 罗镜镇 | 镜东村委会 | 高垌 | 83 | 290 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 29 | 否 | / | 2023年 |
| 385 | 罗镜镇 | 镜东村委会 | 四队 | 93 | 315 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 31.5 | 否 | / | 2023年 |
| 386 | 罗镜镇 | 镜东村委会 | 田寮 | 78 | 280 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 28 | 否 | / | 2023年 |
| 387 | 罗镜镇 | 镜东村委会 | 糖寮 | 50 | 150 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 15 | 否 | / | 2024年 |
| 388 | 罗镜镇 | 镜东村委会 | 东风 | 48 | 180 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18 | 否 | / | 2024年 |
| 389 | 罗镜镇 | 镜东村委会 | 卫东 | 50 | 160 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 16 | 否 | / | 2024年 |
| 390 | 罗镜镇 | 镜东村委会 | 跃进 | 78 | 165 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 16.5 | 否 | / | 2024年 |
| 391 | 罗镜镇 | 镜东村委会 | 下垌 | 57 | 115 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 11.5 | 否 | / | 2024年 |
| 392 | 罗镜镇 | 镜东村委会 | 八队 | 45 | 185 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18.5 | 否 | / | 2024年 |
| 393 | 罗镜镇 | 镜东村委会 | 七队 | 59 | 255 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 25.5 | 否 | / | 2024年 |
| 394 | 罗镜镇 | 镜东村委会 | 六队 | 45 | 170 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 17 | 否 | / | 2024年 |
| 395 | 罗镜镇 | 镜东村委会 | 五队 | 63 | 155 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 15.5 | 否 | / | 2024年 |
| 396 | 罗镜镇 | 镜东村委会 | 三队 | 43 | 175 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 17.5 | 否 | / | 2024年 |
| 397 | 罗镜镇 | 镜东村委会 | 二队 | 68 | 240 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 24 | 否 | / | 2024年 |
| 398 | 罗镜镇 | 镜东村委会 | 一队 | 54 | 253 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 25.3 | 否 | / | 2024年 |
| 399 | 罗镜镇 | 镜南村委会 | 红旗 | 150 | 380 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 38 | 否 | / | 2023年 |
| 400 | 罗镜镇 | 镜南村委会 | 文屋 | 90 | 150 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 15 | 否 | / | 2024年 |
| 401 | 罗镜镇 | 镜南村委会 | 三中 | 65 | 189 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18.9 | 否 | / | 2024年 |
| 402 | 罗镜镇 | 镜南村委会 | 四队 | 100 | 250 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 25 | 否 | / | 2024年 |
| 403 | 罗镜镇 | 镜南村委会 | 东风 | 88 | 205 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 20.5 | 否 | / | 2024年 |
| 404 | 罗镜镇 | 镜南村委会 | 东方红 | 89 | 220 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 22 | 否 | / | 2024年 |
| 405 | 罗镜镇 | 镜南村委会 | 向阳 | 55 | 138 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13.8 | 否 | / | 2024年 |
| 406 | 罗镜镇 | 镜坡村委会 | 坝心 | 112 | 332 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 33.2 | 否 | / | 2023年 |
| 407 | 罗镜镇 | 镜坡村委会 | 坡溪lang | 113 | 410 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 41 | 否 | / | 2023年 |
| 408 | 罗镜镇 | 镜坡村委会 | 林屋 | 64 | 318 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 31.8 | 否 | / | 2023年 |
| 409 | 罗镜镇 | 镜坡村委会 | 蒋屋寨 | 115 | 359 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 35.9 | 否 | / | 2023年 |
| 410 | 罗镜镇 | 镜坡村委会 | 旧屋 | 118 | 380 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 38 | 否 | / | 2023年 |
| 411 | 罗镜镇 | 镜坡村委会 | 田寮 | 57 | 195 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 19.5 | 否 | / | 2024年 |
| 412 | 罗镜镇 | 镜坡村委会 | 三房 | 59 | 182 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18.2 | 否 | / | 2024年 |
| 413 | 罗镜镇 | 镜坡村委会 | 旺湾 | 54 | 182 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18.2 | 否 | / | 2024年 |
| 414 | 罗镜镇 | 镜坡村委会 | 黎屋 | 60 | 235 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 23.5 | 否 | / | 2024年 |
| 415 | 罗镜镇 | 镜坡村委会 | 二房 | 58 | 187 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18.7 | 否 | / | 2025年 |
| 416 | 罗镜镇 | 镜坡村委会 | 李屋 | 53 | 189 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18.9 | 否 | / | 2025年 |
| 417 | 罗镜镇 | 镜西村委会 | 大石鼓六队 | 86 | 295 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 147.5 | 否 | / | 2025年 |
| 418 | 罗镜镇 | 镜西村委会 | 大石鼓五队 | 83 | 326 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 163 | 否 | / | 2025年 |
| 419 | 罗镜镇 | 镜西村委会 | 二房寨 | 61 | 235 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 117.5 | 否 | / | 2025年 |
| 420 | 罗镜镇 | 镜西村委会 | 岗头寨 | 57 | 251 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 125.5 | 否 | / | 2025年 |
| 421 | 罗镜镇 | 镜西村委会 | 为道寨 | 70 | 270 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 135 | 否 | / | 2025年 |
| 422 | 罗镜镇 | 镜西村委会 | 新屋岗 | 54 | 280 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 140 | 否 | / | 2025年 |
| 423 | 罗镜镇 | 龙甘村委会 | 二队 | 87 | 324 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 162 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 424 | 罗镜镇 | 龙甘村委会 | 五队 | 77 | 330 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 165 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 425 | 罗镜镇 | 龙甘村委会 | 一队 | 91 | 395 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 197.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 426 | 罗镜镇 | 龙甘村委会 | 山边 | 17 | 65 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 6.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 427 | 罗镜镇 | 龙甘村委会 | 山塘 | 19 | 72 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 7.2 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 428 | 罗镜镇 | 龙甘村委会 | 蒋屋队 | 28 | 80 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 429 | 罗镜镇 | 龙甘村委会 | 大田湾 | 19 | 90 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 430 | 罗镜镇 | 龙甘村委会 | 河坝铺 | 44 | 160 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 16 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 431 | 罗镜镇 | 龙甘村委会 | 四队 | 56 | 170 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 17 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 432 | 罗镜镇 | 龙甘村委会 | 王屋队 | 46 | 186 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18.6 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 433 | 罗镜镇 | 龙甘村委会 | 杨屋队 | 60 | 195 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 19.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 434 | 罗镜镇 | 龙甘村委会 | 六一队 | 57 | 210 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 21 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 435 | 罗镜镇 | 龙甘村委会 | 六队 | 57 | 212 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 21.2 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 436 | 罗镜镇 | 龙甘村委会 | 汶塘队 | 61 | 265 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 26.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 437 | 罗镜镇 | 龙甘村委会 | 河口队 | 68 | 280 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 28 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 438 | 罗镜镇 | 龙甘村委会 | 三队 | 80 | 282 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 28.2 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 439 | 罗镜镇 | 龙星村委会 | 水口垌 | 105 | 260 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 130 | 否 | / | 2024年 |
| 440 | 罗镜镇 | 龙星村委会 | 新湴 | 83 | 250 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 125 | 否 | / | 2024年 |
| 441 | 罗镜镇 | 龙星村委会 | 山根 | 68 | 150 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 15 | 否 | / | 2024年 |
| 442 | 罗镜镇 | 龙星村委会 | 卫东 | 75 | 210 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 21 | 否 | / | 2024年 |
| 443 | 罗镜镇 | 龙星村委会 | 前进 | 82 | 210 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 21 | 否 | / | 2024年 |
| 444 | 罗镜镇 | 龙星村委会 | 三红 | 90 | 205 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 20.5 | 否 | / | 2024年 |
| 445 | 罗镜镇 | 龙星村委会 | 永红 | 68 | 150 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 15 | 否 | / | 2024年 |
| 446 | 罗镜镇 | 龙星村委会 | 古调坡 | 100 | 270 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 27 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 447 | 罗镜镇 | 龙岩村委会 | 会城 | 47 | 89 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 44.5 | 否 | / | 2023年 |
| 448 | 罗镜镇 | 龙岩村委会 | 翁屋 | 80 | 228 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 114 | 否 | / | 2023年 |
| 449 | 罗镜镇 | 龙岩村委会 | 山咀仑 | 46 | 103 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 10.3 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 450 | 罗镜镇 | 龙岩村委会 | 双伦角 | 45 | 105 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 10.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 451 | 罗镜镇 | 龙岩村委会 | 岭脚 | 50 | 113 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 11.3 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 452 | 罗镜镇 | 龙岩村委会 | 新屋 | 49 | 116 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 11.6 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 453 | 罗镜镇 | 龙岩村委会 | 雷屋 | 51 | 123 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 12.3 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 454 | 罗镜镇 | 龙岩村委会 | 黄屋 | 50 | 136 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13.6 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 455 | 罗镜镇 | 龙岩村委会 | 大屋 | 72 | 190 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 19 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 456 | 罗镜镇 | 龙岩村委会 | 邱屋 | 61 | 190 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 19 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 457 | 罗镜镇 | 石淇湾村委会 | 南门 | 52 | 112 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 11.2 | 否 | / | 2024年 |
| 458 | 罗镜镇 | 石淇湾村委会 | 李屋 | 51 | 126 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 12.6 | 否 | / | 2024年 |
| 459 | 罗镜镇 | 石淇湾村委会 | 全塘 | 49 | 166 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 16.6 | 否 | / | 2024年 |
| 460 | 罗镜镇 | 石淇湾村委会 | 山口 | 58 | 176 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 17.6 | 否 | / | 2024年 |
| 461 | 罗镜镇 | 石淇湾村委会 | 车头 | 45 | 127 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 12.7 | 否 | / | 2024年 |
| 462 | 罗镜镇 | 石淇湾村委会 | 茶树脚 | 50 | 139 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13.9 | 否 | / | 2024年 |
| 463 | 罗镜镇 | 石淇湾村委会 | 办一 | 55 | 166 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 16.6 | 否 | / | 2024年 |
| 464 | 罗镜镇 | 石淇湾村委会 | 正办 | 58 | 162 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 16.2 | 否 | / | 2024年 |
| 465 | 罗镜镇 | 石淇湾村委会 | 淇一 | 75 | 186 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18.6 | 否 | / | 2024年 |
| 466 | 罗镜镇 | 石淇湾村委会 | 三眼塘 | 73 | 256 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 25.6 | 否 | / | 2025年 |
| 467 | 罗镜镇 | 石淇湾村委会 | 桐油坡 | 85 | 256 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 25.6 | 否 | / | 2025年 |
| 468 | 罗镜镇 | 水摆村委会 | 陈屋 | 65 | 226 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 469 | 罗镜镇 | 水摆村委会 | 街头 | 77 | 250 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 470 | 罗镜镇 | 水摆村委会 | 庆南 | 69 | 190 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 471 | 罗镜镇 | 水摆村委会 | 唐屋 | 61 | 180 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 472 | 罗镜镇 | 水摆村委会 | 湾角 | 65 | 200 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 473 | 罗镜镇 | 水摆村委会 | 永忠 | 72 | 200 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 474 | 罗镜镇 | 水摆村委会 | 北昆 | 62 | 148 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 475 | 罗镜镇 | 水摆村委会 | 大禾地 | 35 | 100 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 476 | 罗镜镇 | 水摆村委会 | 大塘尾 | 36 | 149 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 477 | 罗镜镇 | 水摆村委会 | 东二 | 64 | 148 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 478 | 罗镜镇 | 水摆村委会 | 东风 | 70 | 186 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 479 | 罗镜镇 | 水摆村委会 | 东一 | 58 | 100 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 480 | 罗镜镇 | 水摆村委会 | 街尾 | 35 | 62 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 481 | 罗镜镇 | 水摆村委会 | 荔枝园 | 44 | 118 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 482 | 罗镜镇 | 水摆村委会 | 三合 | 61 | 149 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 483 | 罗镜镇 | 水摆村委会 | 山边 | 66 | 175 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 484 | 罗镜镇 | 水摆村委会 | 同安 | 62 | 198 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 485 | 罗镜镇 | 水摆村委会 | 向阳 | 65 | 140 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 486 | 罗镜镇 | 水摆村委会 | 新铺 | 59 | 168 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 487 | 罗镜镇 | 水摆村委会 | 许屋 | 62 | 185 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 488 | 罗镜镇 | 塘埇村委会 | 团结 | 53 | 314 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 31.4 | 否 | / | 2023年 |
| 489 | 罗镜镇 | 塘埇村委会 | 前进 | 100 | 350 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 35 | 否 | / | 2023年 |
| 490 | 罗镜镇 | 塘埇村委会 | 前卫 | 100 | 405 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 40.5 | 否 | / | 2023年 |
| 491 | 罗镜镇 | 塘埇村委会 | 发扬 | 120 | 394 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 39.4 | 否 | / | 2023年 |
| 492 | 罗镜镇 | 塘埇村委会 | 勇敢 | 100 | 294 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 29.4 | 否 | / | 2023年 |
| 493 | 罗镜镇 | 塘埇村委会 | 奋勇 | 50 | 170 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 17 | 否 | / | 2024年 |
| 494 | 罗镜镇 | 塘埇村委会 | 前锋 | 48 | 16 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 1.6 | 否 | / | 2024年 |
| 495 | 罗镜镇 | 塘埇村委会 | 红旗 | 45 | 184 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18.4 | 否 | / | 2024年 |
| 496 | 罗镜镇 | 塘埇村委会 | 红星 | 31 | 110 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 11 | 否 | / | 2024年 |
| 497 | 罗镜镇 | 塘埇村委会 | 保卫 | 45 | 190 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 19 | 否 | / | 2024年 |
| 498 | 罗镜镇 | 塘埇村委会 | 解放 | 46 | 106 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 10.6 | 否 | / | 2024年 |
| 499 | 罗镜镇 | 塘埇村委会 | 胜利 | 46 | 95 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9.5 | 否 | / | 2024年 |
| 500 | 罗镜镇 | 塘埇村委会 | 向阳 | 31 | 150 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 15 | 否 | / | 2024年 |
| 501 | 罗镜镇 | 塘埇村委会 | 战斗 | 30 | 94 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9.4 | 否 | / | 2024年 |
| 502 | 罗镜镇 | 塘埇村委会 | 红色 | 38 | 150 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 15 | 否 | / | 2024年 |
| 503 | 罗镜镇 | 塘埇村委会 | 光明 | 36 | 130 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13 | 否 | / | 2024年 |
| 504 | 罗镜镇 | 塘埇村委会 | 光辉 | 50 | 184 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18.4 | 否 | / | 2024年 |
| 505 | 罗镜镇 | 新东村委会 | 下三层 | 38 | 82 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.2 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 506 | 罗镜镇 | 新东村委会 | 上三层 | 69 | 133 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13.3 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 507 | 罗镜镇 | 新东村委会 | 茅田 | 72 | 189 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18.9 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 508 | 罗镜镇 | 新东村委会 | 大二 | 69 | 202 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 20.2 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 509 | 罗镜镇 | 新东村委会 | 中西 | 85 | 203 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 20.3 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 510 | 罗镜镇 | 新东村委会 | 河一 | 63 | 210 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 21 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 511 | 罗镜镇 | 新东村委会 | 中东 | 97 | 220 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 22 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 512 | 罗镜镇 | 新东村委会 | 大一 | 68 | 235 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 23.5 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 513 | 罗镜镇 | 新东村委会 | 永红 | 78 | 282 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 28.2 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 514 | 罗镜镇 | 新东村委会 | 河二 | 137 | 368 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 184 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 515 | 罗镜镇 | 新东村委会 | 胜利 | 95 | 289 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 28.9 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 516 | 罗镜镇 | 新西村委会 | 河东 | 90 | 250 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 25 | 否 | / | 2024年 |
| 517 | 罗镜镇 | 新西村委会 | 赤围 | 60 | 180 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18 | 否 | / | 2024年 |
| 518 | 罗镜镇 | 新西村委会 | 红围 | 63 | 162 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 16.2 | 否 | / | 2024年 |
| 519 | 罗镜镇 | 新西村委会 | 河西 | 85 | 230 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 23 | 否 | / | 2024年 |
| 520 | 罗镜镇 | 新星村委会 | 坪东 | 95 | 340 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 170 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 521 | 罗镜镇 | 新星村委会 | 河口 | 30 | 96 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9.6 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 522 | 罗镜镇 | 新星村委会 | 双教 | 27 | 105 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 10.5 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 523 | 罗镜镇 | 新星村委会 | 三叉河 | 70 | 220 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 22 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 524 | 罗镜镇 | 新星村委会 | 大塘 | 80 | 250 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 25 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 525 | 罗镜镇 | 新星村委会 | 坪西 | 72 | 250 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 25 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 526 | 罗镜镇 | 新星村委会 | 山仔 | 80 | 250 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 25 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 527 | 罗镜镇 | 新星村委会 | 胡椒 | 70 | 253 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 25.3 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 528 | 罗镜镇 | 新星村委会 | 地坪 | 110 | 360 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 180 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 529 | 罗镜镇 | 新星村委会 | 汶口 | 92 | 380 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 190 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 530 | 罗镜镇 | 新星村委会 | 中间垌 | 85 | 380 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 190 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 531 | 罗镜镇 | 新星村委会 | 旱水田 | 100 | 400 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 200 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 532 | 罗镜镇 | 新中村委会 | 南山垌 | 132 | 380 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 38 | 否 | / | 2023年 |
| 533 | 罗镜镇 | 新中村委会 | 金鸡 | 91 | 263 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 26.3 | 否 | / | 2023年 |
| 534 | 罗镜镇 | 新中村委会 | 新立 | 89 | 264 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 26.4 | 否 | / | 2023年 |
| 535 | 罗镜镇 | 新中村委会 | 前进 | 91 | 253 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 25.3 | 否 | / | 2024年 |
| 536 | 罗镜镇 | 新中村委会 | 东风 | 86 | 201 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 20.1 | 否 | / | 2024年 |
| 537 | 罗镜镇 | 新中村委会 | 双里一 | 89 | 213 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 21.3 | 否 | / | 2024年 |
| 538 | 罗镜镇 | 新中村委会 | 双里二 | 71 | 200 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 20 | 否 | / | 2024年 |
| 539 | 罗镜镇 | 新中村委会 | 大岭 | 53 | 136 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13.6 | 否 | / | 2024年 |
| 540 | 罗镜镇 | 新中村委会 | 旺水 | 82 | 190 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 19 | 否 | / | 2024年 |
| 541 | 罗镜镇 | 新中村委会 | 新建 | 67 | 213 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 21.3 | 否 | / | 2024年 |
| 542 | 罗镜镇 | 新中村委会 | 新成 | 81 | 196 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 19.6 | 否 | / | 2024年 |
| 543 | 罗镜镇 | 云龙村委会 | 罗屋 | 75 | 300 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 150 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 544 | 罗镜镇 | 云龙村委会 | 下宏颂 | 43 | 100 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 10 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 545 | 罗镜镇 | 云龙村委会 | 灯心塘 | 63 | 120 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 12 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 546 | 罗镜镇 | 云龙村委会 | 坝心 | 75 | 190 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 19 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 547 | 罗镜镇 | 云龙村委会 | 上宏颂 | 65 | 190 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 19 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 548 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 下云一 | 82 | 300 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 30 | 否 | / | 2023年 |
| 549 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 黄屋 | 72 | 290 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 29 | 否 | / | 2023年 |
| 550 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 上云一 | 58 | 175 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 17.5 | 否 | / | 2024年 |
| 551 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 上云二 | 52 | 120 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 12 | 否 | / | 2024年 |
| 552 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 上云三 | 35 | 98 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9.8 | 否 | / | 2024年 |
| 553 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 上云四 | 42 | 89 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.9 | 否 | / | 2024年 |
| 554 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 上云五 | 46 | 186 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18.6 | 否 | / | 2024年 |
| 555 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 上云八 | 68 | 220 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 22 | 否 | / | 2024年 |
| 556 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 上云九 | 62 | 150 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 15 | 否 | / | 2024年 |
| 557 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 上云十 | 48 | 160 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 16 | 否 | / | 2024年 |
| 558 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 下云五 | 41 | 75 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 7.5 | 否 | / | 2024年 |
| 559 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 下云六 | 70 | 200 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 20 | 否 | / | 2024年 |
| 560 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 下云七 | 42 | 80 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8 | 否 | / | 2024年 |
| 561 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 坤山 | 72 | 210 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 21 | 否 | / | 2024年 |
| 562 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 茅坡 | 43 | 180 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18 | 否 | / | 2024年 |
| 563 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 新三 | 48 | 185 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18.5 | 否 | / | 2024年 |
| 564 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 朱屋 | 30 | 96 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9.6 | 否 | / | 2024年 |
| 565 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 青四 | 46 | 206 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 20.6 | 否 | / | 2024年 |
| 566 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 山边一 | 81 | 185 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18.5 | 否 | / | 2024年 |
| 567 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 山边二 | 75 | 190 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 19 | 否 | / | 2024年 |
| 568 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 沈屋 | 72 | 190 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 19 | 否 | / | 2024年 |
| 569 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 塘一 | 55 | 202 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 20.2 | 否 | / | 2024年 |
| 570 | 罗镜镇 | 云沙村委会 | 石岗 | 56 | 145 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 14.5 | 否 | / | 2024年 |
| 571 | 罗平镇 | 古莲冲村委会 | 方田山 | 182 | 510 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 255 | 是 | 中心村、乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 572 | 罗平镇 | 古莲冲村委会 | 古莲冲 | 128 | 468 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 234 | 是 | 中心村、乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 573 | 罗平镇 | 古莲冲村委会 | 黄甲山 | 160 | 580 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 290 | 是 | 中心村、乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 574 | 罗平镇 | 古莲冲村委会 | 潜牛塘 | 123 | 479 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 239.5 | 是 | 中心村、乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 575 | 罗平镇 | 古莲冲村委会 | 三间 | 54 | 200 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 100 | 是 | 中心村、乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 576 | 罗平镇 | 古莲冲村委会 | 山塘岗 | 61 | 190 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 95 | 是 | 中心村、乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 577 | 罗平镇 | 古莲冲村委会 | 泗山岗 | 342 | 1560 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 780 | 是 | 中心村、乡村振兴示范带、人口规模大且集中的村庄 | 2022年 |
| 578 | 罗平镇 | 古莲冲村委会 | 田尾底 | 127 | 500 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 250 | 是 | 中心村、乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 579 | 罗平镇 | 古莲冲村委会 | 杨梅岗 | 77 | 291 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 145.5 | 是 | 中心村、乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 580 | 罗平镇 | 古勇村委会 | 古勇 | 98 | 380 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 190 | 否 | / | 2023年 |
| 581 | 罗平镇 | 古勇村委会 | 上羊角 | 117 | 400 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 200 | 否 | / | 2023年 |
| 582 | 罗平镇 | 古勇村委会 | 下羊角 | 98 | 305 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 152.5 | 否 | / | 2023年 |
| 583 | 罗平镇 | 黄牛木村委会 | 肖屋 | 50 | 200 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 20 | 否 | / | 2022年 |
| 584 | 罗平镇 | 黄牛木村委会 | 朱屋 | 108 | 320 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 160 | 否 | / | 2023年 |
| 585 | 罗平镇 | 罗周围村委会 | 上高楼 | 141 | 445 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 44.5 | 否 | / | 2023年 |
| 586 | 罗平镇 | 罗周围村委会 | 新花 | 235 | 836 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 418 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 587 | 罗平镇 | 罗周围村委会 | 光文 | 169 | 561 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 280.5 | 否 | / | 2025年 |
| 588 | 罗平镇 | 罗周围村委会 | 石久岗 | 146 | 576 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 288 | 否 | / | 2025年 |
| 589 | 罗平镇 | 罗周围村委会 | 榃虎尾 | 143 | 628 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 314 | 否 | / | 2025年 |
| 590 | 罗平镇 | 牛路村委会 | 牛路 | 204 | 732 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 366 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2024年 |
| 591 | 罗平镇 | 牛路村委会 | 水溪 | 349 | 1034 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 517 | 是 | 乡村振兴示范带、人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 592 | 罗平镇 | 牛路村委会 | 李屋 | 124 | 329 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 32.9 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2024年 |
| 593 | 罗平镇 | 平垌村委会 | 茶岗 | 253 | 913 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 456.5 | 是 | 乡村振兴示范带、人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 594 | 罗平镇 | 平垌村委会 | 大屋垌 | 369 | 1542 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 771 | 是 | 乡村振兴示范带、人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 595 | 罗平镇 | 平垌村委会 | 高岗 | 268 | 984 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 492 | 是 | 乡村振兴示范带、人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 596 | 罗平镇 | 山田村委会 | 塘角 | 104 | 350 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 175 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 597 | 罗平镇 | 山田村委会 | 碑头 | 84 | 186 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 93 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 598 | 罗平镇 | 山田村委会 | 大塘底 | 66 | 250 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 125 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 599 | 罗平镇 | 山田村委会 | 贡元 | 144 | 500 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 250 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 600 | 罗平镇 | 山田村委会 | 坎头埔 | 36 | 102 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 51 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 601 | 罗平镇 | 山田村委会 | 坭石岭 | 91 | 215 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 107.5 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 602 | 罗平镇 | 山田村委会 | 山脚坊 | 44 | 180 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 90 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 603 | 罗平镇 | 山田村委会 | 石子塘 | 112 | 264 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 132 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 604 | 罗平镇 | 山田村委会 | 水井 | 72 | 200 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 100 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 605 | 罗平镇 | 山田村委会 | 榃围 | 82 | 295 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 147.5 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 606 | 罗平镇 | 山田村委会 | 榃汶底 | 82 | 205 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 102.5 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 607 | 罗平镇 | 山田村委会 | 圩头 | 160 | 542 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 271 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 608 | 罗平镇 | 山田村委会 | 圩尾 | / | 290 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 145 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 609 | 罗平镇 | 山田村委会 | 桅杆 | 104 | 405 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 202.5 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 610 | 罗平镇 | 山田村委会 | 乌石垌 | 45 | 150 | 纳厂模式 | 罗平镇污水厂 | / | / | 75 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 611 | 罗平镇 | 双莲村委会 | 黄塘口 | 95 | 190 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 95 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2022年 |
| 612 | 罗平镇 | 双莲村委会 | 双莲 | 327 | 925 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 462.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 613 | 罗平镇 | 泗盆村委会 | 三朗 | 314 | 931 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 465.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 614 | 罗平镇 | 泗盆村委会 | 水井坑 | 140 | 361 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 180.5 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 615 | 罗平镇 | 泗盆村委会 | 下村 | 126 | 389 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 194.5 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 616 | 罗平镇 | 泗盆村委会 | 中村 | 112 | 261 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 26.1 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 617 | 罗平镇 | 泗盆村委会 | 上村 | 158 | 462 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 231 | 否 | / | 2025年 |
| 618 | 罗平镇 | 榃北村村委会 | 蓆塘 | 247 | 860 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 430 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 619 | 罗平镇 | 榃东村委会 | 大石塘 | 206 | 780 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 390 | 是 | 中心村 | 2023年 |
| 620 | 罗平镇 | 榃西村委会 | 车田岗 | 260 | 916 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 458 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 621 | 罗平镇 | 榃西村委会 | 新屋 | 222 | 811 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 405.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 622 | 罗平镇 | 榃西村委会 | 朗黄村 | 280 | 908 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 454 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2025年 |
| 623 | 罗平镇 | 榃阳村委会 | 双料 | 251 | 870 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 435 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 624 | 罗平镇 | 榃阳村委会 | 塘光 | 168 | 536 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 268 | 否 | / | 2024年 |
| 625 | 罗平镇 | 塘屋村委会 | 大牛湖 | 70 | 206 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 103 | 否 | / | 2022年 |
| 626 | 罗平镇 | 塘屋村委会 | 都埔塘 | 208 | 722 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 361 | 否 | / | 2024年 |
| 627 | 罗平镇 | 塘屋村委会 | 岗顶 | 170 | 301 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 150.5 | 否 | / | 2024年 |
| 628 | 罗平镇 | 围头村委会 | 围西 | 100 | 412 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 629 | 罗平镇 | 围头村委会 | 新塘东 | 94 | 315 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 630 | 罗平镇 | 围头村委会 | 新塘西 | 73 | 256 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 631 | 罗平镇 | 围头村委会 | 围东 | 100 | 300 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 150 | 否 | / | 2023年 |
| 632 | 罗平镇 | 围头村委会 | 榃祀 | 93 | 350 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 35 | 否 | / | 2023年 |
| 633 | 罗平镇 | 乌龙村委会 | 石塘 | 120 | 476 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 238 | 否 | / | 2025年 |
| 634 | 罗平镇 | 竹围村委会 | 龙塘角 | 136 | 503 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 251.5 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2024年 |
| 635 | 罗平镇 | 竹围村委会 | 塘表 | 155 | 584 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 292 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2024年 |
| 636 | 罗平镇 | 竹围村委会 | 下岗围 | 118 | 316 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 158 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2024年 |
| 637 | 罗平镇 | 竹围村委会 | 利迳营 | 125 | 411 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 205.5 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2025年 |
| 638 | 满塘镇 | 北姜村委会 | 垌心 | 121 | 350 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 175 | 否 | / | 2023年 |
| 639 | 满塘镇 | 北姜村委会 | 北羌 | 230 | 623 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 311.5 | 否 | / | 2025年 |
| 640 | 满塘镇 | 大旺塘村委会 | 白石冲 | 42 | 80 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 40 | 否 | / | 2022年 |
| 641 | 满塘镇 | 都近村委会 | 都2 | 88 | 397 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 198.5 | 否 | / | 2023年 |
| 642 | 满塘镇 | 都近村委会 | 都1 | 67 | 341 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 34.1 | 否 | / | 2023年 |
| 643 | 满塘镇 | 都近村委会 | 都3 | 73 | 280 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 28 | 否 | / | 2023年 |
| 644 | 满塘镇 | 都近村委会 | 都4 | 79 | 360 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 36 | 否 | / | 2023年 |
| 645 | 满塘镇 | 都近村委会 | 都5 | 66 | 356 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 35.6 | 否 | / | 2023年 |
| 646 | 满塘镇 | 都近村委会 | 都6 | 68 | 356 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 35.6 | 否 | / | 2023年 |
| 647 | 满塘镇 | 都近村委会 | 周村 | 78 | 345 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 34.5 | 否 | / | 2023年 |
| 648 | 满塘镇 | 红星村委会 | 围头 | 59 | 212 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 106 | 否 | / | 2023年 |
| 649 | 满塘镇 | 红星村委会 | 下垌 | 58 | 176 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 88 | 否 | / | 2023年 |
| 650 | 满塘镇 | 黄金满村委会 | 高明寨 | 63 | 180 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 90 | 否 | / | 2022年 |
| 651 | 满塘镇 | 黄金满村委会 | 三坪 | 113 | 280 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 140 | 否 | / | 2022年 |
| 652 | 满塘镇 | 罗阳村委会 | 白头水 | 52 | 185 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 92.5 | 否 | / | 2022年 |
| 653 | 满塘镇 | 罗阳村委会 | 大伍垌 | 69 | 230 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 115 | 否 | / | 2022年 |
| 654 | 满塘镇 | 罗阳村委会 | 罗阳圩 | 117 | 300 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 30 | 否 | / | 2023年 |
| 655 | 满塘镇 | 罗阳村委会 | 天井 | 117 | 300 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 30 | 否 | / | 2023年 |
| 656 | 满塘镇 | 罗阳村委会 | 木棉 | 133 | 450 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 45 | 否 | / | 2023年 |
| 657 | 满塘镇 | 罗阳村委会 | 朗尾 | 81 | 280 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 28 | 否 | / | 2023年 |
| 658 | 满塘镇 | 满东村委会 | 给照 | 130 | 320 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 659 | 满塘镇 | 满东村委会 | 巡司 | 89 | 200 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 660 | 满塘镇 | 满东村委会 | 龙塘 | 275 | 900 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 450 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 661 | 满塘镇 | 满东村委会 | 新围 | 226 | 760 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 380 | 否 | / | 2025年 |
| 662 | 满塘镇 | 满东村委会 | 墩头 | 190 | 650 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 325 | 否 | / | 2025年 |
| 663 | 满塘镇 | 满东村委会 | 石架 | 226 | 680 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 340 | 否 | / | 2025年 |
| 664 | 满塘镇 | 满东村委会 | 竹林 | 163 | 600 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 300 | 否 | / | 2025年 |
| 665 | 满塘镇 | 满东村委会 | 三台 | 193 | 697 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 348.5 | 否 | / | 2025年 |
| 666 | 满塘镇 | 满东村委会 | 石曹 | 209 | 650 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 325 | 否 | / | 2025年 |
| 667 | 满塘镇 | 木头塘村委会 | 龙归 | 55 | 130 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 65 | 否 | / | 2022年 |
| 668 | 满塘镇 | 木头塘村委会 | 水寨 | 102 | 463 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 46.3 | 否 | / | 2023年 |
| 669 | 满塘镇 | 平石村委会 | 大山脚 | 132 | 480 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 240 | 否 | / | 2023年 |
| 670 | 满塘镇 | 平石村委会 | 平石 | 147 | 450 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 45 | 否 | / | 2023年 |
| 671 | 满塘镇 | 平石村委会 | 崩岗 | 168 | 580 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 290 | 否 | / | 2024年 |
| 672 | 满塘镇 | 石庵村委会 | 东头 | 60 | 97 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9.7 | 否 | / | 2022年 |
| 673 | 苹塘镇 | 澳塘村委会 | 园塘边 | 189 | 360 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 36 | 否 | / | 2023年 |
| 674 | 苹塘镇 | 道村村委会 | 大垌口 | 80 | 218 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 109 | 否 | / | 2022年 |
| 675 | 苹塘镇 | 道村村委会 | 大木埇 | 143 | 290 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 145 | 否 | / | 2022年 |
| 676 | 苹塘镇 | 道村村委会 | 义社塘 | 103 | 192 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 96 | 否 | / | 2022年 |
| 677 | 苹塘镇 | 道村村委会 | 道村寨 | 87 | 195 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 19.5 | 否 | / | 2022年 |
| 678 | 苹塘镇 | 道村村委会 | 竹华塝 | 187 | 380 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 38 | 否 | / | 2023年 |
| 679 | 苹塘镇 | 道村村委会 | 割草塘 | 196 | 375 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 37.5 | 否 | / | 2023年 |
| 680 | 苹塘镇 | 墩仔村委会 | 沙岗 | 168 | 300 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 30 | 否 | / | 2023年 |
| 681 | 苹塘镇 | 墩仔村委会 | 墩仔村 | 188 | 380 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 38 | 否 | / | 2023年 |
| 682 | 苹塘镇 | 良官村委会 | 新围 | 250 | 786 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 393 | 否 | / | 2023年 |
| 683 | 苹塘镇 | 龙吉村委会 | 梅子阁 | 200 | 405 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 40.5 | 否 | / | 2023年 |
| 684 | 苹塘镇 | 龙吉村委会 | 梅子阁二队 | 100 | 202 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 101 | 否 | / | 2024年 |
| 685 | 苹塘镇 | 龙吉村委会 | 梅子阁一队 | 100 | 203 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 101.5 | 否 | / | 2024年 |
| 686 | 苹塘镇 | 瑞平村委会 | 石牛塘 | 30 | 70 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 687 | 苹塘镇 | 瑞平村委会 | 瓦瑶埇 | 32 | 67 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 688 | 苹塘镇 | 瑞平村委会 | 由里塘 | 143 | 312 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 31.2 | 否 | / | 2023年 |
| 689 | 苹塘镇 | 谈礼村委会 | 赤泥塘 | 106 | 248 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 124 | 否 | / | 2022年 |
| 690 | 苹塘镇 | 谈礼村委会 | 简头 | 90 | 216 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 108 | 否 | / | 2022年 |
| 691 | 苹塘镇 | 谈礼村委会 | 地神岗 | 124 | 302 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 30.2 | 否 | / | 2023年 |
| 692 | 苹塘镇 | 谈礼村委会 | 榃阳 | 135 | 345 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 34.5 | 否 | / | 2023年 |
| 693 | 苹塘镇 | 桐油村委会 | 塘头围 | 148 | 285 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 142.5 | 否 | / | 2022年 |
| 694 | 苹塘镇 | 桐油村委会 | 田塱 | 89 | 187 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 93.5 | 否 | / | 2022年 |
| 695 | 苹塘镇 | 桐油村委会 | 田寮 | 86 | 182 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 91 | 否 | / | 2022年 |
| 696 | 苹塘镇 | 桐油村委会 | 竹篙岭 | 120 | 227 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 113.5 | 否 | / | 2022年 |
| 697 | 苹塘镇 | 桐油村委会 | 白屋 | 22 | 47 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 4.7 | 否 | / | 2022年 |
| 698 | 苹塘镇 | 桐油村委会 | 隔江 | 80 | 172 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 17.2 | 否 | / | 2022年 |
| 699 | 苹塘镇 | 桐油村委会 | 和合塘 | 70 | 120 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 12 | 否 | / | 2022年 |
| 700 | 苹塘镇 | 桐油村委会 | 牛路屈 | 35 | 83 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.3 | 否 | / | 2022年 |
| 701 | 苹塘镇 | 桐油村委会 | 桐油坪 | 185 | 338 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 33.8 | 否 | / | 2023年 |
| 702 | 苹塘镇 | 桐油村委会 | 石脚 | 169 | 361 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 36.1 | 否 | / | 2023年 |
| 703 | 苹塘镇 | 桐油村委会 | 梳面 | 159 | 302 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 30.2 | 否 | / | 2023年 |
| 704 | 苹塘镇 | 桐油村委会 | 行尾山根 | 128 | 343 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 34.3 | 否 | / | 2023年 |
| 705 | 苹塘镇 | 周沙村委会 | 山口岗 | 108 | 255 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 127.5 | 否 | / | 2022年 |
| 706 | 苹塘镇 | 周沙村委会 | 田垌心 | 65 | 186 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 93 | 否 | / | 2022年 |
| 707 | 苹塘镇 | 周沙村委会 | 拱桥头 | 42 | 86 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.6 | 否 | / | 2022年 |
| 708 | 苹塘镇 | 周沙村委会 | 围岗 | 43 | 32 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 3.2 | 否 | / | 2022年 |
| 709 | 苹塘镇 | 周沙村委会 | 上周 | 247 | 455 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 45.5 | 否 | / | 2023年 |
| 710 | 苹塘镇 | 周沙村委会 | 下周 | 244 | 482 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 48.2 | 否 | / | 2023年 |
| 711 | 苹塘镇 | 周沙村委会 | 石梯 | 148 | 320 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 160 | 否 | / | 2025年 |
| 712 | 生江镇 | 安全村委会 | 垌尾朗 | 40 | 129 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 64.5 | 否 | / | 2022年 |
| 713 | 生江镇 | 安全村委会 | 三座屋 | 31 | 98 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 49 | 否 | / | 2022年 |
| 714 | 生江镇 | 安全村委会 | 山边 | 67 | 165 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 82.5 | 否 | / | 2022年 |
| 715 | 生江镇 | 安全村委会 | 雷公垌 | 99 | 320 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 160 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 716 | 生江镇 | 安全村委会 | 大埇 | 107 | 305 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 152.5 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 717 | 生江镇 | 安全村委会 | 坝心 | 131 | 322 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 161 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 718 | 生江镇 | 安全村委会 | 新三 | 90 | 245 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 24.5 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 719 | 生江镇 | 安全村委会 | 合三 | 40 | 121 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 12.1 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 720 | 生江镇 | 安全村委会 | 石步二 | 41 | 101 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 10.1 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 721 | 生江镇 | 安全村委会 | 大发塘 | 8 | 24 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 2.4 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 722 | 生江镇 | 八达村委会 | 卜朗 | 93 | 180 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 90 | 否 | / | 2024年 |
| 723 | 生江镇 | 八达村委会 | 木格三 | 15 | 45 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 4.5 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 724 | 生江镇 | 八达村委会 | 大朗五 | 28 | 60 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 6 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 725 | 生江镇 | 八达村委会 | 木格一 | 28 | 68 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 6.8 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 726 | 生江镇 | 八达村委会 | 大朗二 | 27 | 70 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 7 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 727 | 生江镇 | 八达村委会 | 同庆 | 119 | 210 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 21 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 728 | 生江镇 | 八达村委会 | 木槵 | 81 | 210 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 21 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 729 | 生江镇 | 八达村委会 | 大朗六 | 29 | 80 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 730 | 生江镇 | 八达村委会 | 米豆一、二 | 52 | 130 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 731 | 生江镇 | 里午村委会 | 锦坎一队 | 126 | 430 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 215 | 否 | / | 2025年 |
| 732 | 生江镇 | 里午村委会 | 乌油咀十一队 | 126 | 415 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 207.5 | 否 | / | 2025年 |
| 733 | 生江镇 | 七记村委会 | 榃二 | 88 | 161 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 16.1 | 否 | / | 2024年 |
| 734 | 生江镇 | 七记村委会 | 小村 | 103 | 190 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 19 | 否 | / | 2024年 |
| 735 | 生江镇 | 七记村委会 | 大村二 | 91 | 126 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 12.6 | 否 | / | 2024年 |
| 736 | 生江镇 | 七记村委会 | 大塔垌 | 95 | 170 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 17 | 否 | / | 2024年 |
| 737 | 生江镇 | 三和村委会 | 大白 | 138 | 313 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 31.3 | 否 | / | 2023年 |
| 738 | 生江镇 | 生江村委会 | 石碧朗 | 85 | 209 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 104.5 | 否 | / | 2022年 |
| 739 | 生江镇 | 生江村委会 | 乌石一 | 69 | 179 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 89.5 | 否 | / | 2022年 |
| 740 | 生江镇 | 生江村委会 | 花坪 | 124 | 314 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 157 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 741 | 生江镇 | 双脉村委会 | 双四 | 74 | 230 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 115 | 否 | / | 2022年 |
| 742 | 生江镇 | 双脉村委会 | 雅三 | 94 | 256 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 25.6 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 743 | 生江镇 | 双脉村委会 | 大塘尾 | 131 | 416 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 208 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 744 | 生江镇 | 双脉村委会 | 新三 | 72 | 276 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 27.6 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 745 | 生江镇 | 榃兵村委会 | 泗涧四 | / | 230 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 115 | 否 | / | 2022年 |
| 746 | 生江镇 | 碗窑村委会 | 鸦柳 | 188 | 625 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 312.5 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 747 | 生江镇 | 云桂村委会 | 水岸一队 | 93 | 150 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 15 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 748 | 生江镇 | 云桂村委会 | 松木一队 | 73 | 271 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 27.1 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 749 | 双东街道 | 白荷村委会 | 烟墩一 | 63 | 310 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 155 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 750 | 双东街道 | 白荷村委会 | 白荷 | 96 | 360 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 180 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 751 | 双东街道 | 白荷村委会 | 大社一 | 53 | 250 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 25 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 752 | 双东街道 | 白荷村委会 | 花坪 | 86 | 279 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 27.9 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 753 | 双东街道 | 白荷村委会 | 烟墩二 | 83 | 340 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 170 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 754 | 双东街道 | 白荷村委会 | 大窝 | 98 | 409 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 204.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 755 | 双东街道 | 白荷村委会 | 广建 | 122 | 475 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 237.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 756 | 双东街道 | 白荷村委会 | 赤石朗 | 51 | 151 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 15.1 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 757 | 双东街道 | 白荷村委会 | 增城 | 51 | 216 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 21.6 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 758 | 双东街道 | 白荷村委会 | 大社二 | 52 | 240 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 24 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 759 | 双东街道 | 大同村委会 | 茅占 | 77 | 278 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 139 | 否 | / | 2024年 |
| 760 | 双东街道 | 大同村委会 | 到流榜 | 165 | 697 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 348.5 | 否 | / | 2025年 |
| 761 | 双东街道 | 大同村委会 | 富九 | 33 | 110 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 11 | 否 | / | 2025年 |
| 762 | 双东街道 | 大同村委会 | 紫琅 | 36 | 121 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 12.1 | 否 | / | 2025年 |
| 763 | 双东街道 | 大众村委会 | 扶朝 | 136 | 512 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 764 | 双东街道 | 大众村委会 | 罗屋 | 218 | 680 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 340 | 否 | / | 2023年 |
| 765 | 双东街道 | 大众村委会 | 大步塘 | 191 | 589 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 294.5 | 否 | / | 2024年 |
| 766 | 双东街道 | 大众村委会 | 大众岗 | 163 | 601 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 300.5 | 否 | / | 2024年 |
| 767 | 双东街道 | 大众村委会 | 木林 | 127 | 500 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 250 | 否 | / | 2024年 |
| 768 | 双东街道 | 大众村委会 | 埇尾 | 158 | 595 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 297.5 | 否 | / | 2024年 |
| 769 | 双东街道 | 六竹村委会 | 木槵 | 110 | 298 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 149 | 否 | / | 2022年 |
| 770 | 双东街道 | 龙凤村委会 | 凤油坪 | 130 | 426 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 42.6 | 否 | / | 2023年 |
| 771 | 双东街道 | 龙凤村委会 | 旧村 | 113 | 403 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 40.3 | 否 | / | 2023年 |
| 772 | 双东街道 | 龙凤村委会 | 蓆朗 | 58 | 189 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18.9 | 否 | / | 2024年 |
| 773 | 双东街道 | 龙凤村委会 | 竹桥 | 154 | 537 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 268.5 | 否 | / | 2024年 |
| 774 | 双东街道 | 龙凤村委会 | 新村 | 150 | 508 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 254 | 否 | / | 2025年 |
| 775 | 双东街道 | 双东村委会 | 龙田二 | 61 | 1778 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 889 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 776 | 双东街道 | 双东村委会 | 古榄二 | 82 | 201 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 100.5 | 否 | / | 2024年 |
| 777 | 双东街道 | 双东村委会 | 柳树 | 98 | 210 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 21 | 否 | / | 2024年 |
| 778 | 双东街道 | 双东村委会 | 罗秀二 | 64 | 205 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 20.5 | 否 | / | 2024年 |
| 779 | 双东街道 | 双东村委会 | 罗秀三 | 72 | 203 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 20.3 | 否 | / | 2024年 |
| 780 | 双东街道 | 双东村委会 | 古榄三 | 78 | 156 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 15.6 | 否 | / | 2024年 |
| 781 | 双东街道 | 双东村委会 | 榕木 | 67 | 150 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 15 | 否 | / | 2024年 |
| 782 | 双东街道 | 以民村委会 | 上湾 | 60 | 136 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 68 | 否 | / | 2022年 |
| 783 | 泗纶镇 | 都门村委会 | 新寨 | 163 | 492 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 49.2 | 否 | / | 2023年 |
| 784 | 泗纶镇 | 都门村委会 | 黄婆垠 | 137 | 357 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 35.7 | 否 | / | 2023年 |
| 785 | 泗纶镇 | 高和村委会 | 大办 | 60 | 143 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 786 | 泗纶镇 | 和合村委会 | 江边 | 117 | 262 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 26.2 | 否 | / | 2023年 |
| 787 | 泗纶镇 | 和合村委会 | 塘角 | 101 | 180 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18 | 否 | / | 2024年 |
| 788 | 泗纶镇 | 黄丽村委会 | 墩仔 | 21 | 31 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 789 | 泗纶镇 | 连城村委会 | 七堆 | 336 | 1039 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 519.5 | 是 | 乡村振兴示范带、人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 790 | 泗纶镇 | 连城村委会 | 胜景 | 322 | 939 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 469.5 | 是 | 乡村振兴示范带、人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 791 | 泗纶镇 | 明镜村委会 | 岗顶 | / | 508 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 50.8 | 否 | / | 2022年 |
| 792 | 泗纶镇 | 南山村委会 | 大寨 | 128 | 303 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 30.3 | 否 | / | 2023年 |
| 793 | 泗纶镇 | 南山村委会 | 寨顶 | 102 | 164 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 16.4 | 否 | / | 2024年 |
| 794 | 泗纶镇 | 南山村委会 | 福昌 | 114 | 239 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 23.9 | 否 | / | 2024年 |
| 795 | 泗纶镇 | 南山村委会 | 社坛坑 | 110 | 205 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 20.5 | 否 | / | 2024年 |
| 796 | 泗纶镇 | 南山村委会 | 木头塘 | 115 | 215 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 21.5 | 否 | / | 2024年 |
| 797 | 泗纶镇 | 青桐村委会 | 办东 | 109 | 340 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 34 | 否 | / | 2023年 |
| 798 | 泗纶镇 | 青桐村委会 | 办西 | 105 | 371 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 37.1 | 否 | / | 2023年 |
| 799 | 泗纶镇 | 青桐村委会 | 上河 | 125 | 275 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 27.5 | 否 | / | 2023年 |
| 800 | 泗纶镇 | 青桐村委会 | 上寨 | 95 | 223 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 22.3 | 否 | / | 2024年 |
| 801 | 泗纶镇 | 青桐村委会 | 三叉塘 | 86 | 185 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 18.5 | 否 | / | 2024年 |
| 802 | 泗纶镇 | 青桐村委会 | 新池塘 | 86 | 224 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 22.4 | 否 | / | 2025年 |
| 803 | 泗纶镇 | 荣安村委会 | 白云岭 | 60 | 200 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 100 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2024年 |
| 804 | 泗纶镇 | 荣安村委会 | 大坑口 | 46 | 180 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 90 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2024年 |
| 805 | 泗纶镇 | 荣安村委会 | 上马 | 187 | 567 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 283.5 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2024年 |
| 806 | 泗纶镇 | 荣安村委会 | 上新塘 | 430 | 1269 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 634.5 | 是 | 乡村振兴示范带、人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 807 | 泗纶镇 | 荣安村委会 | 田心寨 | 48 | 100 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 50 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2024年 |
| 808 | 泗纶镇 | 荣安村委会 | 下新塘 | 255 | 698 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 349 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2024年 |
| 809 | 泗纶镇 | 荣安村委会 | 榃井 | 56 | 248 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 124 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2025年 |
| 810 | 泗纶镇 | 沙底村委会 | 红湖 | 21 | 72 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 7.2 | 否 | / | 2022年 |
| 811 | 泗纶镇 | 沙底村委会 | 云岭大寨 | 88 | 268 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 26.8 | 否 | / | 2022年 |
| 812 | 泗纶镇 | 山栗村委会 | 山根下 | 152 | 298 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 149 | 否 | / | 2022年 |
| 813 | 泗纶镇 | 山栗村委会 | 上栗 | 24 | 120 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 12 | 否 | / | 2022年 |
| 814 | 泗纶镇 | 山栗村委会 | 学田 | 46 | 153 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 15.3 | 否 | / | 2022年 |
| 815 | 泗纶镇 | 山栗村委会 | 垠贝 | 25 | 110 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 11 | 否 | / | 2022年 |
| 816 | 泗纶镇 | 胜乐村委会 | 大书馆 | 42 | 100 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 817 | 泗纶镇 | 胜乐村委会 | 风柜口 | 40 | 100 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 818 | 泗纶镇 | 胜乐村委会 | 广醒 | 35 | 80 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 819 | 泗纶镇 | 胜乐村委会 | 龙园岗 | 43 | 80 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 820 | 泗纶镇 | 胜乐村委会 | 陈屋 | 30 | 80 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 821 | 泗纶镇 | 胜乐村委会 | 赤黎嘴 | 16 | 30 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 822 | 泗纶镇 | 胜乐村委会 | 大塘边 | 64 | 120 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 823 | 泗纶镇 | 胜乐村委会 | 岗坪 | 10 | 30 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 824 | 泗纶镇 | 胜乐村委会 | 坑仔岭 | 13 | 30 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 825 | 泗纶镇 | 胜乐村委会 | 马头级 | 46 | 120 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 826 | 泗纶镇 | 胜乐村委会 | 农中 | 42 | 80 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 827 | 泗纶镇 | 胜乐村委会 | 三座屋 | 31 | 40 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 828 | 泗纶镇 | 胜乐村委会 | 元兴 | 25 | 40 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 829 | 泗纶镇 | 胜乐村委会 | 大坪尾 | 48 | 100 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 10 | 否 | / | 2023年 |
| 830 | 泗纶镇 | 胜乐村委会 | 梅冲 | 150 | 300 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 150 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2024年 |
| 831 | 泗纶镇 | 双龙村委会 | 2队 | 72 | 160 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 80 | 否 | / | 2022年 |
| 832 | 泗纶镇 | 泗安村委会 | 办堂 | 250 | 660 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 330 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2024年 |
| 833 | 泗纶镇 | 泗安村委会 | 路营 | 240 | 672 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 336 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2024年 |
| 834 | 泗纶镇 | 泗联村委会 | 黄迳 | 70 | 215 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 107.5 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2024年 |
| 835 | 泗纶镇 | 泗联村委会 | 迳口 | 48 | 100 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 50 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2024年 |
| 836 | 泗纶镇 | 泗联村委会 | 辣坑 | 90 | 123 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 61.5 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2024年 |
| 837 | 泗纶镇 | 泗联村委会 | 南冲口 | 62 | 153 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 76.5 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2024年 |
| 838 | 泗纶镇 | 泗联村委会 | 上高塱 | 52 | 130 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 65 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2024年 |
| 839 | 泗纶镇 | 泗联村委会 | 下高塱 | 91 | 250 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 125 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2024年 |
| 840 | 泗纶镇 | 泗联村委会 | 石溪坑 | 50 | 158 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 79 | 是 | 乡村振兴示范带 | 2025年 |
| 841 | 泗纶镇 | 泗荣村委会 | 黄沙 | 106 | 216 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 842 | 泗纶镇 | 松南村委会 | 龙上 | 55 | 51 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 5.1 | 否 | / | 2022年 |
| 843 | 泗纶镇 | 松南村委会 | 龙下 | 65 | 62 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 6.2 | 否 | / | 2022年 |
| 844 | 泗纶镇 | 新城村委会 | 梅敏 | 245 | 416 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 41.6 | 否 | / | 2023年 |
| 845 | 泗纶镇 | 新城村委会 | 路话 | 120 | 260 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 26 | 否 | / | 2023年 |
| 846 | 泗纶镇 | 鸭脚村委会 | 鸭脚寨 | 158 | 396 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 39.6 | 否 | / | 2023年 |
| 847 | 素龙街道 | 赤坎村委会 | 龙头岗 | 51 | 160 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 80 | 否 | / | 2024年 |
| 848 | 素龙街道 | 赤坭村委会 | 大禁山 | 133 | 491 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 49.1 | 否 | / | 2023年 |
| 849 | 素龙街道 | 赤坭村委会 | 寨耳顶 | 131 | 425 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 42.5 | 否 | / | 2023年 |
| 850 | 素龙街道 | 赤坭村委会 | 乌桕 | 133 | 503 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 251.5 | 否 | / | 2025年 |
| 851 | 素龙街道 | 赤坭村委会 | 榕木岗 | 188 | 702 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 351 | 否 | / | 2025年 |
| 852 | 素龙街道 | 赤坭村委会 | 大屋背 | 159 | 535 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 267.5 | 否 | / | 2025年 |
| 853 | 素龙街道 | 大甲村委会 | 充塘 | 57 | 420 | 纳厂模式 | 罗定市生活污水处理厂 | / | / | 210 | 否 | / | 2023年 |
| 854 | 素龙街道 | 大甲村委会 | 榃石岗 | 69 | 394 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 39.4 | 否 | / | 2023年 |
| 855 | 素龙街道 | 大甲村委会 | 鹰掌岗 | 292 | 616 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 308 | 否 | / | 2025年 |
| 856 | 素龙街道 | 大甲村委会 | 大甲 | 338 | 725 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 362.5 | 否 | / | 2025年 |
| 857 | 素龙街道 | 大榄村委会 | 大榄 | 378 | 1050 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 525 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 858 | 素龙街道 | 凤塘村委会 | 禾地岗 | 91 | 301 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 150.5 | 否 | / | 2024年 |
| 859 | 素龙街道 | 凤塘村委会 | 石咀 | 384 | 1056 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 528 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 860 | 素龙街道 | 凤塘村委会 | 南埇 | 235 | 834 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 417 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 861 | 素龙街道 | 凤西村委会 | 凤阳 | 247 | 929 | 纳厂模式 | 罗定市生活污水处理厂 | / | / | 464.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 862 | 素龙街道 | 凤西村委会 | 梧桐 | 126 | 432 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 43.2 | 否 | / | 2023年 |
| 863 | 素龙街道 | 凤西村委会 | 岗脑 | 101 | 397 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 39.7 | 否 | / | 2023年 |
| 864 | 素龙街道 | 凤西村委会 | 新村 | 112 | 440 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 44 | 否 | / | 2023年 |
| 865 | 素龙街道 | 凤西村委会 | 潭波 | 220 | 806 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 403 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 866 | 素龙街道 | 凤西村委会 | 大榄岗 | 220 | 806 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 403 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 867 | 素龙街道 | 凤西村委会 | 新民 | 187 | 642 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 321 | 否 | / | 2025年 |
| 868 | 素龙街道 | 凤西村委会 | 石凤 | 203 | 759 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 379.5 | 否 | / | 2025年 |
| 869 | 素龙街道 | 龙税村委会 | 鸦塘 | 122 | 510 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 255 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 870 | 素龙街道 | 马兰村委会 | 马兰 | 359 | 945 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 472.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2025年 |
| 871 | 素龙街道 | 平南村委会 | 大村 | 352 | 1082 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 541 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 872 | 素龙街道 | 平南村委会 | 平南 | 663 | 2755 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 1377.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 873 | 素龙街道 | 平南村委会 | 新屋地 | 215 | 638 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 319 | 否 | / | 2025年 |
| 874 | 素龙街道 | 平南村委会 | 黎岗 | 188 | 525 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 262.5 | 否 | / | 2025年 |
| 875 | 素龙街道 | 平南村委会 | 旧屋地 | 103 | 529 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 264.5 | 否 | / | 2025年 |
| 876 | 素龙街道 | 七和村委会 | 上石 | 148 | 480 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 240 | 是 | 重点流域 | 2024年 |
| 877 | 素龙街道 | 七和村委会 | 黎元碑 | 176 | 543 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 271.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 878 | 素龙街道 | 沙步村委会 | 上渡 | 41 | 136 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 68 | 否 | / | 2022年 |
| 879 | 素龙街道 | 沙豪岗村委会 | 庙岗底 | 88 | 304 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 880 | 素龙街道 | 沙豪岗村委会 | 路埇岗 | 158 | 531 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 265.5 | 否 | / | 2023年 |
| 881 | 素龙街道 | 上宁村委会 | 七根松 | 169 | 360 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 180 | 否 | / | 2022年 |
| 882 | 素龙街道 | 上宁村委会 | 佛子背 | 231 | 900 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 450 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 883 | 素龙街道 | 上宁村委会 | 上前表 | 220 | 900 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 450 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 884 | 素龙街道 | 思围村委会 | 榃老 | 278 | 1304 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 652 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 885 | 素龙街道 | 素龙村委会 | 榃屋 | 94 | 280 | 纳厂模式 | 素龙城区污水处理厂 | / | / | 140 | 否 | / | 2023年 |
| 886 | 素龙街道 | 素龙村委会 | 田边旧村 | 161 | 482 | 纳厂模式 | 素龙城区污水处理厂 | / | / | 241 | 否 | / | 2023年 |
| 887 | 素龙街道 | 潭井村委会 | 下垌 | 345 | 983 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 491.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 888 | 素龙街道 | 潭井村委会 | 屋面岗 | 119 | 405 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 40.5 | 否 | / | 2023年 |
| 889 | 素龙街道 | 潭井村委会 | 永安 | 243 | 847 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 423.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 890 | 素龙街道 | 潭井村委会 | 新塘岗 | 153 | 521 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 260.5 | 否 | / | 2025年 |
| 891 | 素龙街道 | 潭井村委会 | 高楼岗 | 207 | 750 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 375 | 否 | / | 2025年 |
| 892 | 素龙街道 | 桃子埇村委会 | 桃子埇 | 192 | 965 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 482.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 893 | 素龙街道 | 桃子埇村委会 | 义华坪 | 276 | 830 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 415 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 894 | 素龙街道 | 新塘村委会 | 新塘 | 478 | 1589 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 794.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 895 | 素龙街道 | 埇表村委会 | 罗角埇 | 229 | 923 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 461.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 896 | 素龙街道 | 埇表村委会 | 上埇 | 255 | 812 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 406 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 897 | 素龙街道 | 埇表村委会 | 水美 | 220 | 890 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 445 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 898 | 素龙街道 | 中村村委会 | 中村 | 231 | 1000 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 500 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2025年 |
| 899 | 太平镇 | 东良村委会 | 马槽坝 | 160 | 385 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 192.5 | 否 | / | 2023年 |
| 900 | 太平镇 | 东良村委会 | 下周屋 | 157 | 390 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 195 | 否 | / | 2023年 |
| 901 | 太平镇 | 东良村委会 | 古劳洞 | 154 | 368 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 184 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 902 | 太平镇 | 东良村委会 | 上周屋 | 154 | 382 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 191 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 903 | 太平镇 | 东良村委会 | 刘屋坑 | 193 | 542 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 271 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 904 | 太平镇 | 东良村委会 | 清水岗 | 186 | 545 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 272.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 905 | 太平镇 | 洞美村委会 | 前进 | 101 | 290 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 906 | 太平镇 | 洞美村委会 | 团结 | 97 | 263 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 26.3 | 否 | / | 2023年 |
| 907 | 太平镇 | 洞美村委会 | 南蛇塘 | 113 | 372 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 37.2 | 否 | / | 2023年 |
| 908 | 太平镇 | 洞美村委会 | 红星 | 72 | 213 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 21.3 | 否 | / | 2024年 |
| 909 | 太平镇 | 洞美村委会 | 红光 | 72 | 210 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 21 | 否 | / | 2024年 |
| 910 | 太平镇 | 洞美村委会 | 龙西 | 68 | 213 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 21.3 | 否 | / | 2024年 |
| 911 | 太平镇 | 洞美村委会 | 寨顶 | 69 | 203 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 20.3 | 否 | / | 2024年 |
| 912 | 太平镇 | 洞美村委会 | 东星 | 87 | 258 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 25.8 | 否 | / | 2024年 |
| 913 | 太平镇 | 古龙村委会 | 潘新屋 | 142 | 355 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 177.5 | 否 | / | 2022年 |
| 914 | 太平镇 | 古龙村委会 | 牛角塘 | 125 | 323 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 161.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 915 | 太平镇 | 古龙村委会 | 山边 | 119 | 332 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 166 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 916 | 太平镇 | 古龙村委会 | 蔡村 | 217 | 607 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 303.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 917 | 太平镇 | 丽塘村委会 | 坪地 | 110 | 307 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 153.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 918 | 太平镇 | 丽塘村委会 | 丽1 | 110 | 352 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 176 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 919 | 太平镇 | 丽塘村委会 | 丽2 | 116 | 360 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 180 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 920 | 太平镇 | 丽塘村委会 | 山口2 | 116 | 362 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 181 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 921 | 太平镇 | 丽塘村委会 | 山口1 | 153 | 403 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 201.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 922 | 太平镇 | 丽塘村委会 | 苏屋 | 131 | 411 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 205.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 923 | 太平镇 | 丽塘村委会 | 罗中 | 33 | 66 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 6.6 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 924 | 太平镇 | 丽塘村委会 | 3本塘 | 36 | 10 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 1 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 925 | 太平镇 | 丽塘村委会 | 羊梅田 | 32 | 81 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8.1 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 926 | 太平镇 | 丽塘村委会 | 新村 | 47 | 133 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13.3 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 927 | 太平镇 | 丽塘村委会 | 上下丽 | 80 | 136 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13.6 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 928 | 太平镇 | 丽塘村委会 | 下坪 | 64 | 196 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 19.6 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 929 | 太平镇 | 丽塘村委会 | 3星 | 85 | 216 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 21.6 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 930 | 太平镇 | 丽塘村委会 | 太平寨 | 83 | 256 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 25.6 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 931 | 太平镇 | 丽塘村委会 | 甘村 | 112 | 267 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 26.7 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 932 | 太平镇 | 励志村委会 | 大寨 | 519 | 1399 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 699.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 933 | 太平镇 | 励志村委会 | 古柳 | 322 | 900 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 450 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 934 | 太平镇 | 励志村委会 | 散寨 | 280 | 645 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 322.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 935 | 太平镇 | 埒口村委会 | 埒口 | 428 | 1372 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 686 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 936 | 太平镇 | 埒口村委会 | 光福 | 172 | 260 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 26 | 否 | / | 2023年 |
| 937 | 太平镇 | 木利村委会 | 木利 | 530 | 1545 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 772.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 938 | 太平镇 | 木利村委会 | 新生 | 444 | 1275 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 637.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 939 | 太平镇 | 木利村委会 | 大坪 | 130 | 360 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 180 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 940 | 太平镇 | 木利村委会 | 双龙坑 | 59 | 32 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 3.2 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 941 | 太平镇 | 太东村委会 | 山塘曲 | 80 | 228 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 22.8 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 942 | 太平镇 | 太东村委会 | 深湴 | 75 | 282 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 28.2 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 943 | 太平镇 | 太西村委会 | 石豆 | 414 | 953 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 476.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 944 | 太平镇 | 太西村委会 | 太西 | 496 | 953 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 476.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 945 | 太平镇 | 潭白村委会 | 潭星 | 320 | 882 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 441 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 946 | 太平镇 | 潭白村委会 | 水边 | 218 | 592 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 296 | 否 | / | 2025年 |
| 947 | 太平镇 | 潭白村委会 | 潭溪 | 280 | 758 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 379 | 否 | / | 2025年 |
| 948 | 太平镇 | 潭白村委会 | 佳美 | 282 | 768 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 384 | 否 | / | 2025年 |
| 949 | 太平镇 | 潭白村委会 | 朗星 | 253 | 696 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 348 | 否 | / | 2025年 |
| 950 | 太平镇 | 潭白村委会 | 日星 | 187 | 514 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 257 | 否 | / | 2025年 |
| 951 | 太平镇 | 腾笔村委会 | 岗背 | 83 | 254 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 25.4 | 否 | / | 2024年 |
| 952 | 太平镇 | 腾笔村委会 | 新村 | 173 | 528 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 264 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 953 | 太平镇 | 腾笔村委会 | 大寨 | 142 | 362 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 181 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 954 | 太平镇 | 腾笔村委会 | 泥楼 | 173 | 514 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 257 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 955 | 太平镇 | 腾笔村委会 | 坡头 | 102 | 284 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 28.4 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 956 | 太平镇 | 西良村委会 | 范屋 | 135 | 350 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 175 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 957 | 太平镇 | 西良村委会 | 傍城岗 | 127 | 387 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 193.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 958 | 太平镇 | 西良村委会 | 鲤鱼岗 | 146 | 394 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 197 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 959 | 太平镇 | 西良村委会 | 古榄岗 | 149 | 403 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 201.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 960 | 太平镇 | 西良村委会 | 下垌岗 | 163 | 429 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 214.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 961 | 太平镇 | 镇安村委会 | 罗屋 | 139 | 328 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 164 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 962 | 太平镇 | 镇安村委会 | 岑屋 | 148 | 376 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 188 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 963 | 太平镇 | 镇安村委会 | 太平 | 157 | 399 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 199.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 964 | 太平镇 | 镇安村委会 | 沈屋 | 159 | 422 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 211 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 965 | 太平镇 | 镇安村委会 | 韭菜园 | 197 | 551 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 275.5 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 966 | 太平镇 | 镇安村委会 | 水井 | 98 | 197 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 19.7 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 967 | 太平镇 | 镇安村委会 | 胡屋 | 102 | 253 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 25.3 | 是 | 重点流域 | 2025年 |
| 968 | 榃滨镇 | 潮岭村委会 | 中间坑 | 93 | 210 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 105 | 否 | / | 2024年 |
| 969 | 榃滨镇 | 潮岭村委会 | 大坑 | 75 | 107 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 10.7 | 否 | / | 2024年 |
| 970 | 榃滨镇 | 潮岭村委会 | 大樟根 | 47 | 73 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 7.3 | 否 | / | 2024年 |
| 971 | 榃滨镇 | 潮岭村委会 | 蕉根坑 | 25 | 33 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 3.3 | 否 | / | 2024年 |
| 972 | 榃滨镇 | 潮岭村委会 | 山岗 | 64 | 103 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 10.3 | 否 | / | 2024年 |
| 973 | 榃滨镇 | 潮岭村委会 | 铁路坑 | 39 | 56 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 5.6 | 否 | / | 2024年 |
| 974 | 榃滨镇 | 潮岭村委会 | 相思 | 53 | 63 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 6.3 | 否 | / | 2024年 |
| 975 | 榃滨镇 | 潮岭村委会 | 银竹根 | 48 | 97 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9.7 | 否 | / | 2024年 |
| 976 | 榃滨镇 | 潮岭村委会 | 云龙坑 | 47 | 78 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 7.8 | 否 | / | 2024年 |
| 977 | 榃滨镇 | 潮岭村委会 | 云龙尾 | 38 | 61 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 6.1 | 否 | / | 2024年 |
| 978 | 榃滨镇 | 车田村委会 | 雷庙 | 130 | 280 | 纳厂模式 | 榃滨镇生活污水处理厂 | / | / | 140 | 否 | / | 2023年 |
| 979 | 榃滨镇 | 车田村委会 | 大寨 | 247 | 386 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 38.6 | 否 | / | 2023年 |
| 980 | 榃滨镇 | 车田村委会 | 榃辣坑 | 48 | 130 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13 | 否 | / | 2024年 |
| 981 | 榃滨镇 | 车田村委会 | 大田洼 | 48 | 130 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13 | 否 | / | 2024年 |
| 982 | 榃滨镇 | 车田村委会 | 迳口 | 91 | 171 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 17.1 | 否 | / | 2024年 |
| 983 | 榃滨镇 | 车田村委会 | 王路 | 108 | 130 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 13 | 否 | / | 2024年 |
| 984 | 榃滨镇 | 车田村委会 | 3岔 | 43 | 110 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 11 | 否 | / | 2024年 |
| 985 | 榃滨镇 | 高竹村委会 | 高寨 | 105 | 190 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 95 | 否 | / | 2023年 |
| 986 | 榃滨镇 | 高竹村委会 | 白竹 | 52 | 124 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 12.4 | 否 | / | 2023年 |
| 987 | 榃滨镇 | 高竹村委会 | 第4顶 | 23 | 50 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 5 | 否 | / | 2023年 |
| 988 | 榃滨镇 | 高竹村委会 | 榃炭 | 39 | 90 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9 | 否 | / | 2023年 |
| 989 | 榃滨镇 | 高竹村委会 | 6状顶 | 54 | 120 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 12 | 否 | / | 2024年 |
| 990 | 榃滨镇 | 高竹村委会 | 6状坑 | 28 | 80 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 8 | 是 | 水源保护区 | 2024年 |
| 991 | 榃滨镇 | 高竹村委会 | 大水氹 | 33 | 90 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9 | 是 | 水源保护区 | 2024年 |
| 992 | 榃滨镇 | 高竹村委会 | 大田顶 | 36 | 96 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9.6 | 是 | 水源保护区 | 2024年 |
| 993 | 榃滨镇 | 高竹村委会 | 茅坪顶 | 51 | 100 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 10 | 是 | 水源保护区 | 2024年 |
| 994 | 榃滨镇 | 高竹村委会 | 3垌 | 62 | 160 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 16 | 否 | / | 2024年 |
| 995 | 榃滨镇 | 高竹村委会 | 大塘边 | 68 | 112 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 11.2 | 否 | / | 2024年 |
| 996 | 榃滨镇 | 金滩村委会 | 岭仔头 | 46 | 90 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 997 | 榃滨镇 | 金滩村委会 | 刘屋湾 | 41 | 105 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 998 | 榃滨镇 | 金滩村委会 | 上礼塘 | 56 | 131 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 999 | 榃滨镇 | 六云村委会 | 王云 | 230 | 260 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 26 | 否 | / | 2023年 |
| 1000 | 榃滨镇 | 梅竹村委会 | 百亩洼 | 98 | 185 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 92.5 | 否 | / | 2025年 |
| 1001 | 榃滨镇 | 梅竹村委会 | 营地 | 54 | 112 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 11.2 | 否 | / | 2025年 |
| 1002 | 榃滨镇 | 梅竹村委会 | 中寨 | 55 | 110 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 11 | 否 | / | 2025年 |
| 1003 | 榃滨镇 | 思甲村委会 | 8塘头 | 29 | 45 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 1004 | 榃滨镇 | 思甲村委会 | 梅垌 | 63 | 210 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 1005 | 榃滨镇 | 思甲村委会 | 梅垌三 | 9 | 30 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 1006 | 榃滨镇 | 思甲村委会 | 18坑 | 36 | 60 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 1007 | 榃滨镇 | 思甲村委会 | 7木塘 | 20 | 67 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 1008 | 榃滨镇 | 思甲村委会 | 大洼 | 19 | 29 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 1009 | 榃滨镇 | 思甲村委会 | 顶冲 | 17 | 31 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 1010 | 榃滨镇 | 思甲村委会 | 何木塱 | 20 | 100 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 1011 | 榃滨镇 | 思甲村委会 | 勒根 | 52 | 130 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 1012 | 榃滨镇 | 思甲村委会 | 上寨 | 45 | 130 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 1013 | 榃滨镇 | 思甲村委会 | 头塘 | 19 | 68 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 1014 | 榃滨镇 | 思甲村委会 | 望天 | 51 | 110 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 1015 | 榃滨镇 | 思甲村委会 | 新村 | 8 | 42 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 1016 | 榃滨镇 | 思甲村委会 | 新田 | 15 | 26 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 1017 | 榃滨镇 | 思甲村委会 | 长坑 | 4 | 8 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 1018 | 榃滨镇 | 思理村委会 | 对面河 | 68 | 213 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 106.5 | 否 | / | 2022年 |
| 1019 | 榃滨镇 | 思理村委会 | 架杯垌 | 132 | 296 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 148 | 否 | / | 2022年 |
| 1020 | 榃滨镇 | 思理村委会 | 例木 | 98 | 290 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 145 | 否 | / | 2022年 |
| 1021 | 榃滨镇 | 思理村委会 | 罗迪寨 | 65 | 83 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 41.5 | 否 | / | 2022年 |
| 1022 | 榃滨镇 | 思理村委会 | 七地脚 | 125 | 299 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 149.5 | 否 | / | 2022年 |
| 1023 | 榃滨镇 | 思理村委会 | 圆眼根 | 20 | 48 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 24 | 否 | / | 2022年 |
| 1024 | 榃滨镇 | 思理村委会 | 岭脚 | 36 | 115 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 11.5 | 否 | / | 2022年 |
| 1025 | 榃滨镇 | 榃滨村委会 | 垌竹12 | 163 | 320 | 纳厂模式 | 榃滨镇污水厂 | / | / | 160 | 否 | / | 2022年 |
| 1026 | 榃滨镇 | 榃滨村委会 | 垌竹2 | 152 | 315 | 纳厂模式 | 榃滨镇污水厂 | / | / | 157.5 | 否 | / | 2022年 |
| 1027 | 榃滨镇 | 榃滨村委会 | 垌竹5 | 170 | 410 | 纳厂模式 | 榃滨镇污水厂 | / | / | 205 | 否 | / | 2022年 |
| 1028 | 榃滨镇 | 榃滨村委会 | 榃城九 | 42 | 68 | 纳厂模式 | 榃滨镇污水厂 | / | / | 34 | 否 | / | 2022年 |
| 1029 | 榃滨镇 | 榃滨村委会 | 榃城十三 | 13 | 20 | 纳厂模式 | 榃滨镇污水厂 | / | / | 10 | 否 | / | 2022年 |
| 1030 | 榃滨镇 | 榃滨村委会 | 榃盛1 | 44 | 83 | 纳厂模式 | 榃滨镇污水厂 | / | / | 41.5 | 是 | 中心村 | 2022年 |
| 1031 | 榃滨镇 | 榃滨村委会 | 榃盛10 | 85 | 168 | 纳厂模式 | 榃滨镇污水厂 | / | / | 84 | 否 | / | 2022年 |
| 1032 | 榃滨镇 | 榃滨村委会 | 榃盛5 | 69 | 156 | 纳厂模式 | 榃滨镇污水厂 | / | / | 78 | 否 | / | 2022年 |
| 1033 | 榃滨镇 | 榃滨村委会 | 榃盛7 | 57 | 130 | 纳厂模式 | 榃滨镇污水厂 | / | / | 65 | 否 | / | 2022年 |
| 1034 | 榃滨镇 | 夜护村委会 | 大寨 | 150 | 300 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 30 | 否 | / | 2023年 |
| 1035 | 榃滨镇 | 夜护村委会 | 旧地 | 73 | 120 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 12 | 否 | / | 2024年 |
| 1036 | 榃滨镇 | 夜护村委会 | 沙黄 | 31 | 96 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 9.6 | 否 | / | 2024年 |
| 1037 | 榃滨镇 | 夜护村委会 | 夜护二 | 27 | 50 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 5 | 否 | / | 2024年 |
| 1038 | 榃滨镇 | 夜护村委会 | 夜护一 | 28 | 40 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 4 | 否 | / | 2024年 |
| 1039 | 榃滨镇 | 夜护村委会 | 双就 | 75 | 154 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 15.4 | 否 | / | 2024年 |
| 1040 | 围底镇 | 城围村委会 | 城围 | 326 | 925 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 462.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 1041 | 围底镇 | 城围村委会 | 回龙 | 464 | 1674 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 837 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 1042 | 围底镇 | 渡头村委会 | 曾屋 | 85 | 220 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 0 | 否 | / | 2021年 |
| 1043 | 围底镇 | 凤山村委会 | 凤山 | 165 | 647 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 323.5 | 否 | / | 2023年 |
| 1044 | 围底镇 | 古模村委会 | 上古 | 350 | 1024 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 512 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 1045 | 围底镇 | 古模村委会 | 下古 | 360 | 1137 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 568.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 1046 | 围底镇 | 宦塘村委会 | 宦塘 | 310 | 1126 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 563 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 1047 | 围底镇 | 宦塘村委会 | 大沙 | 202 | 850 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 425 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 1048 | 围底镇 | 朗社村委会 | 达村 | 179 | 825 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 412.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 1049 | 围底镇 | 莲塘头村委会 | 莲塘头 | 386 | 1374 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 687 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 1050 | 围底镇 | 秋风村委会 | 垌心 | 94 | 268 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 134 | 否 | / | 2022年 |
| 1051 | 围底镇 | 秋风村委会 | 里村 | 109 | 304 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 152 | 否 | / | 2023年 |
| 1052 | 围底镇 | 秋风村委会 | 秋风 | 300 | 1038 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 519 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 1053 | 围底镇 | 泗和村委会 | 田头屋 | 118 | 438 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 219 | 否 | / | 2023年 |
| 1054 | 围底镇 | 陀埇村委会 | 陀埇 | 430 | 1347 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 673.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 1055 | 围底镇 | 陀埇村委会 | 榃布 | 112 | 384 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 192 | 否 | / | 2024年 |
| 1056 | 围底镇 | 文岗村委会 | 蚊子岗 | 320 | 803 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 401.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 1057 | 围底镇 | 文岗村委会 | 瓦屋岗 | 186 | 822 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 411 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2024年 |
| 1058 | 围底镇 | 五华村委会 | 关村 | 42 | 145 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 14.5 | 否 | / | 2022年 |
| 1059 | 围底镇 | 五华村委会 | 新竹园 | 45 | 142 | 资源化利用 | / | / | 生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 14.2 | 否 | / | 2022年 |
| 1060 | 围底镇 | 五华村委会 | 罗城岗 | 160 | 634 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 317 | 是 | 中心村 | 2023年 |
| 1061 | 围底镇 | 寻贤村委会 | 乐在 | 160 | 672 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 336 | 否 | / | 2025年 |
| 1062 | 围底镇 | 寻贤村委会 | 寻贤岗 | 180 | 762 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 381 | 否 | / | 2025年 |
| 1063 | 围底镇 | 杨村村委会 | 泗涧 | 350 | 1437 | 建设设施 | / | 厌氧+人工湿地 | / | 718.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |
| 1064 | 围底镇 | 杨村村委会 | 杨村 | 430 | 1537 | 纳厂模式 | 围底镇生活污水处理厂 | / | / | 768.5 | 是 | 人口规模大且集中的村庄 | 2023年 |

- 附件6 罗定市各镇街主要推进模式及建设、运维资金估算统计表

| 序号 | 镇（街道） | 实施单位（部门） | 工程推进模式1 | 新建工程资金估算 |  |  | 提升改造工程资金估算2 |  | 建设改造资金合计（万元） | 运维资金估算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新增污水处理设施工程（含配套管网）资金估算（万元） | 纳入城镇污水处理厂工程资金估算（万元） | 资源化利用工程资金估算（万元） | 管网修复工程/提升改造资金估算（万元） | 设施改造工程资金估算（万元） |  | 运维主要模式 | 运维资金估算(万元) |
| 1 | 船步镇 | 镇政府 | PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设 | 5374 | 953 | 80 | / | 1500 | 1500 | 第三方运维、镇街运维、村委运维 | 245 |
| 2 | 分界镇 | 镇政府 | PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设 | 1019 | / | 313 | / | / | / | 第三方运维、镇街运维、村委运维 | 56 |
| 3 | 附城街道 | 街道办 | PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设 | 4119 | / | 321 | 0 | 1291 | 1291 | 第三方运维、镇街运维、村委运维 | 292 |
| 4 | 华石镇 | 镇政府 | PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设 | 2244 | / | 181 | 17 | 39 | 56 | 第三方运维、镇街运维、村委运维 | 143 |
| 5 | 加益镇 | 镇政府 | PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设 | 0 | / | 183 | 8 | 487 | 495 | 第三方运维、镇街运维、村委运维 | 60 |
| 6 | 金鸡镇 | 镇政府 | PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设 | 2057 | / | / | 96 | 159 | 255 | 第三方运维、镇街运维、村委运维 | 110 |
| 7 | 黎少镇 | 镇政府 | PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设 | 2203 | / | 111 | 19 | 16 | 35 | 第三方运维、镇街运维、村委运维 | 136 |
| 8 | 连州镇 | 镇政府 | PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设 | 3441 | 124 | 541 | 33 | 427 | 460 | 第三方运维、镇街运维、村委运维 | 301 |
| 9 | 龙湾镇 | 镇政府 | PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设 | 468 | / | 207 | / | / | / | 第三方运维、镇街运维、村委运维 | 76 |
| 10 | 罗镜镇 | 镇政府 | PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设 | 3685 | / | 4301 | 0 | 574 | 574 | 第三方运维、镇街运维、村委运维 | 816 |
| 11 | 罗平镇 | 镇政府 | PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设 | 11160 | 4281 | 159 | 337 | 925 | 1262 | 第三方运维、镇街运维、村委运维 | 733 |
| 12 | 满塘镇 | 镇政府 | PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设 | 4420 | / | 438 | 51 | 292 | 343 | 第三方运维、镇街运维、村委运维 | 260 |
| 13 | 苹塘镇 | 镇政府 | PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设 | 1999 | / | 618 | 203 | 1247 | 1450 | 第三方运维、镇街运维、村委运维 | 405 |
| 14 | 生江镇 | 镇政府 | PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设 | 2284 | / | 328 | 48 | 67 | 115 | 第三方运维、镇街运维、村委运维 | 179 |
| 15 | 双东街道 | 街道办 | PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设 | 4646 | / | 331 | 24 | 492 | 516 | 第三方运维、镇街运维、村委运维 | 211 |
| 16 | 泗纶镇 | 镇政府 | PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设 | 4230 | / | 655 | 9 | 141 | 150 | 第三方运维、镇街运维、村委运维 | 291 |
| 17 | 素龙街道 | 街道办 | PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设 | 15872 | 1056 | 298 | 274 | 1261 | 1535 | 第三方运维、镇街运维、村委运维 | 1032 |
| 18 | 太平镇 | 镇政府 | PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设 | 12740 | / | 488 | 107 | 208 | 315 | 第三方运维、镇街运维、村委运维 | 357 |
| 19 | 榃滨镇 | 镇政府 | PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设 | 907 | 975 | 411 | / | / | / | 第三方运维、镇街运维、村委运维 | 156 |
| 20 | 围底镇 | 镇政府 | PPP项目连片推进、EPC、美丽乡村建设 | 9246 | 769 | 29 | 110 | 965 | 1075 | 第三方运维、镇街运维、村委运维 | 399 |
| 小计（取整） |  |  |  | 92109 | 8157 | 9991 | 1336 | 10091 | 11427 | / | 6258 |
| 注：1.工程推进模式主要指工作开展的形式或依托载体，如：“PPP项目连片推进”、“美丽乡村建设”、“供排水一体化”、“农民工匠承建”、“以工代赈”等； 2.提升改造资金根据附表提升改造资金进行叠加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |