罗定市财政局文件

罗财绩〔2023〕8号

关于2022年度财政项目支出绩效

重点评价结果的通报

各有关单位：

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施预算绩效管理”的重要部署，根据《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5 号）精神，围绕市委、市政府有关工作重点，推进我市预算绩效管理工作深入开展，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，按照《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285 号）有关规定，罗定市财政局组织对 2022年度10个财政支出项目（政策）实施了绩效重点评价工作，现将有关情况通报如下：

一、基本概况

根据罗定市财政局《关于开展2022年度财政项目支出绩效自评工作的通知》(罗财绩〔2023〕2号），布置预算部门对353个财政支出项目（政策）开展绩效评价，涉及本级财政资金280497万元，在部门自我评价的基础上，抽选了重大民生等领域的10个支出项目，涉及财政投资39485.04万元，委托第三方实施了重点绩效评价。总体来说，项目绩效目标明确，绩效运行良好，较好实现了财政支出绩效目标，社会效益比较明显，促进了城市品位提升，推动了重大民生等领域工作目标任务的实施。但项目单位在项目管理实施中存在以下主要问题：

（一）预算执行率不高，造成财政资金沉淀；(二）绩效目标和绩效指标设定不够规范；（三）项目运行过程中跟踪监控不到位，与项目的绩效目标存在偏差；（四）有效反映资金使用效益的能力不够。

二、评价结果

财政绩效评价采取评分和评级相结合的方式，满分值为 100分，根据评价得分确定评价结果等级，即：90 分(含)以上为“优”，80 分（含）-90 分为“良”，70 分（含）-80 分为“中”， 60 分（含）-70 分为“低”，60 分以下为差。经评价，等级为优的7 个，占70%；等级为良的 2 个，占 20%；等级为中的 1 个，占10%。各项目评价结果如下：

罗定市本级财政资金项目支出预算绩效重点评价结果一览表

| 序号 | 项目单位 | 项目（资金）名称 | 项目金额 （万元） |  | 评价得分 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省罗定市食品企业集团公司 | 罗定市农产品冷链物流电商设施围底中心屠宰场（5905.05万元） | 379 |  | 90 | 优 |
| 2 | 罗定市金叶发展有限公司 | 金叶公司注资 (金叶注资) | 600 |  | 77.8 | 中 |
| 3 | 罗定市粮食储备管理中心白荷直属仓库 | 粮食风险基金 | 2646 |  | 98 | 优 |
| 4 | 罗定市卫生健康局 | 基本公共卫生服务项目 | 590.25 |  | 98.6 | 优 |
| 5 | 罗定市卫生健康局 | 2022年计划生育家庭奖励扶助 | 69.79 |  | 100 | 优 |
| 6 | 云浮市（罗定）第三人民医院 | 云浮市市级精神卫生体系升级改造项目（新院建设） | 7200 |  | 94.25 | 优 |
| 7 | 罗定市亿达投资开发有限公司 | 罗定产业转移工业园基础设施配套工程项目 | 8000 |  | 90.7 | 优 |
| 8 | 罗定市亿汇投资开发有限公司 | 罗定产业转移工业园园区道路污水处理设施建设项目 | 10000 |  | 88.25 | 良 |
| 9 | 罗定市亿城实业投资有限公司 | 罗定市泷州新城道路和桥梁工程 | 5000 |  | 96 | 优 |
| 10 | 罗定市建昊工程管理有限公司 | 罗定市老旧城区改造工程 | 5000 |  | 85.25 | 良 |
| 合 计 |  |  |  | 39485.04 |  |  |

三、落实整改

财政支出绩效评价是以结果为导向的预算管理方式，是对财政预算支出进行“跟踪问效”的有效手段，是落实“花钱必问效、无效必问责”，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果的重要措施。各项目实施单位要根据绩效评价报告，认真分析存在问题并加以整改，查找单位在项目决策、项目资金管理、产出和效益等预算绩效管理中存在的薄弱环节，制定改进和完善工作措施， 于 2024年3月 15 日前将整改落实情况书面报告市财政局绩效评价股，同时报电子版。（联系电话：庄胜亮 3732538） 全市各预算部门、单位要按照《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》的总体部署，认真贯彻落实市财政局《关于印发<罗定市本级财政预算绩效目标管理办法（试行）>和<罗定市本级财政预算绩效评价实施细则（试行）>的通知》(罗财绩〔2022〕1号)，加强预算绩效管理，对照存在问题，查缺补漏，推进全面预算绩效管理在本单位落实执行，按照过紧日子的要求，强化绩效目标管理，对交叉重复和碎片化的政策和项目予以整合、调整，取消低效无效支出，落实绩效运行监控，提高资金效益，促进项目实施和效果实现。

罗定市财政局

2023年12月29日

| 公开方式：依申请公开 |  |
| --- | --- |
| 抄送：市委办、市府办、市人大办 |  |
| 罗定市财政局办公室 | 2023年12月29日印发 |